Г Л А В А

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2017г. № 273

г. Орехово-Зуево

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

## В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 №208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области»,  решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 22.12.2016 №145/14 «О бюджете Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 16.12.2016 №3420 «Об утверждении в новой редакции Порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского муниципального района» и  в целях обеспечения программно-целевого планирования,

## П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы» (Приложение).

- Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 13.10.2016 года № 2696 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы» считать утратившим силу.

- Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 05.05.2016 года №1165 «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 14.03.2016г. №644 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» считать утратившим силу.

- Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 15.12.2016 года №3415 «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 14.03.2016г. №644 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» считать утратившим силу

- Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 29.12.2016 года №3557 «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 14.03.2016г. №644 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» считать утратившим силу.

- Отделу организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В.

Глава Орехово-Зуевского

муниципального района                                         			       Б.В. Егоров

# Приложение

# к постановлению Главы

# Орехово-Зуевского муниципального района

# от 09.02.2017г. № 273

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района

на 2017-2021 годы»

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрация Орехово-Зуевского муниципального района Волков А. В. Первый заместитель Главы администрация Орехово-Зуевского муниципального района Сорокин В.Н. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение ценовой доступности транспортных услуг для населения Орехово-Зуевского муниципального района Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта»; Подпрограмма II «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог"; Подпрограмма III «Обеспечение безопасности дорожного движения». |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 329778,00 | 65655,60 | 65655,60 | 62655,60 | 67905,60 | 67905,60 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района | 51966,95 | 13067,35 | 9516,85 | 10554,60 | 9809,45 | 9018,70 |
| Внебюджетные источники | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| ВСЕГО, в т.ч. по годам | 386744,95 | 79722,95 | 76172,45 | 74210,20 | 78715,05 | 77924,30 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Орехово-Зуевского муниципального района в общей численности населения муниципального района | % | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск) | Ед. | 20,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |

II. Общая характеристика сферы муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района» на 2017-2021 годы направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Орехово-Зуевского муниципального района в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Программа содержит комплекс задач и мероприятий, направленных на предоставление услуг по перевозке пассажиров Орехово-Зуевского муниципального района по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, на которые отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.

В настоящее время маршрутная сеть Орехово-Зуевского муниципального района состоит из 9 автобусных муниципальных маршрутов. Из них 9 муниципальных маршрутов  являются социально значимыми муниципальными маршрутами, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.

Перевозку пассажиров по социально значимым муниципальным маршрутам осуществляет  филиал ГУП МО «Мострансавто» Автоколонна №1793» г. Орехово-Зуево.

Деятельность предприятия носит социальный характер, так как осуществляет перевозку льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что соответственно отражается на финансовом результате предприятий.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, в настоящее время  40 %  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований Орехово-Зуевского муниципального района, требуют привидения в нормативное состояние. Возникает острая необходимость в проведении капитального ремонта дорог с различным типом покрытия.

III. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации мероприятий муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации района, тем самым создавать условия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания на территории Орехово-Зуевского муниципального района и повышения безопасности дорожного движения.

Основные усилия в рамках программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта дорожной инфраструктуры.

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках следующих Подпрограмм:

Подпрограмма I «Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта».

Цель подпрограммы I - повышение доступности и качества оказания транспортных услуг для населения Орехово-Зуевского муниципального района. Для достижения цели в подпрограмме предусмотрено мероприятие, направленное на решение задачи по организации транспортного обслуживания населения и обеспечению доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муниципального района.

Мероприятие предусматривает покрытие выпадающих доходов, возникающих в связи с предоставлением установленных законами Московской области мер социальной поддержки по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.

Разработка комплексной схемы дорожного движения Орехово-Зуевского муниципального района направлена на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети Орехово-Зуевского муниципального района, предупреждения заторовых ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей города, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Подпрограмма II «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»

Цель подпрограммы - улучшение технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить паспортизацию бесхозяйных автодорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района, планируемых к принятию в муниципальную собственность, содержание, текущий и капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района.

Подпрограмма III «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Цель подпрограммы III -  создание условий, обеспечивающих высокий уровень безопасности дорожного движения, сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - ДТП), в том числе, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан, формирование культуры населения в сфере дорожного движения на территории Орехово-Зуевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить безопасное поведение на дорогах и улицах населенных пунктов.

V. Цели и задачи программы

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы» направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение ценовой доступности транспортных услуг для населения Орехово-Зуевского муниципального района;

- обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, создание условий, обеспечивающих высокий уровень безопасности дорожного движения, сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - ДТП), в том числе, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан, формирование культуры населения в сфере дорожного движения на территории Орехово-Зуевского муниципального района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки;

- строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры;

- увеличение протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- доля охвата школьников и подростков мероприятиями по обучению правилам безопасного поведения на дорогах;

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

VI. Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района

на 2017-2021 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | Другие источники (в разрезе) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма I «Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта» |
| Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 42278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муниципального района | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Орехово-Зуевского муниципального района в общей численности населения муниципального района | % | 1,11 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мероприятие 1.1.2. Создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Орехово-Зуевского муниципального района | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  | Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года** | % | - | 15,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
|  | Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозке пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской области "Стрелка", в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 995 | 1000 | 1050 | 1070 | 1080 | 1090 |
|  | - | 51966,95 (Средства гор. и сел. посел. Орехово-Зуевского мун.района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Организация машиномест на парковках общего пользования | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | % | 50,00 | 12,03 | 10 | 7,8 | 5,58 | 3,38 |
|  | Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | единиц | 49578 | 49578 | 49578 | 49578 | 49578 | 49578 |
|  | Фактическое количество машиномест на парковках общего пользования | единиц | 42613 | 43613 | 44663 | 45733 | 46813 | 47903 |
| Мероприятие 2.1.2. Организация машиномест на перехватывающих парковках | Фактическое количество машиномест на перехватывающих парковках | единиц | 178 | 228 | 258 | 288 | 318 | 343 |
| Подпрограмма II «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» |
| Задача 1. Увеличение протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 24,8 | 26,8 | 27,8 | 28,9 | 30,00 | 31,00 |
|  | 262000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Содержание автомобильных дорог | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | км | 576,5 | 581,37 | 586,24 | 591,11 | 595,98 | 600,85 |
|  | Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | км | 4,1 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
|  | Количество приведенных в надлежащий вид вылетных магистралей и прилегающих территорий к железнодорожным платформам | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 Ремонт автомобильных дорог | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | км | 17,58 | 17,80 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационных показателям на 31 декабря отчетного года | км | 368,08 | 385,88 | 404,48 | 421,88 | 439,88 | 457,97 |
|  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % | 36,15 | 33,63 | 31,07 | 28,63 | 26,19 | 23,79 |
|  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 208,42 | 195,49 | 182,36 | 169,23 | 156,10 | 142,97 |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 3,05 | 3,06 | 3,07 | 3,05 | 3,02 | 3,00 |
|  | Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | единиц | - | 3,7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|  | Количество приведенных в надлежащий вид главных улиц | единица | 1,0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | тыс. кв.м | 41,72 | 71,20 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
|  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | тыс. кв.м | 36,90 | 36,60 | 37,00 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| Подпрограмма III «Обеспечение безопасности дорожного движения» |
| Задача 1 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | % | 92,3 | 82,6 | 68,0 | 48,6 | 34,1 | 24,3 |
|  | 25500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Изготовление информационно-пропагандистской продукции по тематике безопасности дорожного движения (баннеров, плакатов, брошюр, листовок, буклетов, значков, световозвращающих элементов) Мероприятие 1.1.2 Приобретение и монтаж оборудования для обустройства авто-, велогородков для практического обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах на базе общеобразовательных учреждений Мероприятие 1.1.3 Приведение пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соответствие с ГОСТ | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск) | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения | 32,14 | 20,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Задача 2 Развитие велоинфраструктуры на территории Орехово-Зуевского муниципального района | коэффициент | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - | 5000,0 (Внебюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 Создание веломаршрутной сети на территории Орехово-Зуевского муниципального района | Протяженность веломаршрутов | км | 0,73 | 2,43 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 |
| Мероприятие 2.1.2 Проведение мероприятий по популяризации велосипедного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм)

Подпрограмма I «Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта»

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы:

| Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, % | Фр Дп = --- х 100% Пр Дп – Доля перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. Фр – фактическое сумма расходов, направленная на предоставление муниципальных услуг по перевозке пассажиров Пр – плановая сумма расходов, направленная на предоставление муниципальных услуг по перевозке пассажиров. | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, % | Кобщ Детк = ---------- х 100% Оетк Детк - доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт Кобщ - общее количество оплаченных с использованием единых транспортных карт Оетк- количество поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт | При расчете используются данные службы ЕТК | Ежеквартально |
| Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года**, % | Vетк мо Дп = --------------- х 100 %, где Vопп Дп- доля пассажиров, оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров на конец года, в % отношении Vопп - общий объем платных пассажиров, человек Vетк мо - объем пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области, человек | При расчете используются данные службы ЕТК и данные перевозчика | Ежеквартально |
| Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% , % | Пк Дкп = ---------- х 100 % Пер. Дкп - юр.лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов Пк - коммерческие перевозчики, с применением ЕТК Пг- государственные перевозчики, применяющие ЕТК | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Орехово-Зуевского муниципального района | Ежеквартально |
| Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозке пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской области "Стрелка", в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов, % | Детк стрелка Дм = ------------------- х 100, где ОКМРМ Дм - доля маршрутов регулярных перевозок, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозке пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты "Стрелка", Детк стрелка - доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозке, в том числе с применением единой транспортной карты "Стрелка", ОКМРМ - общее количество муниципальных регулярных маршрутов | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Орехово-Зуевского муниципального района | Ежеквартально |
| Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года, % | Пмрп N = -------- х 100, где Покм N-доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года, в % отношении Пмрп - маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Покм - общее количество маршрутов регулярных перевозок | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Орехово-Зуевского муниципального района в общей численности населения муниципального района, % | Чнср-Чим Дн= --------------- х 100, где Чнср Дн - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процент Чнср - среднегодовая численность постоянного населения муниципального района, человек Чим - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального района, человек | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Задача 2. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры (ед.) | Определяется по фактическому значению за отчетный год | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, % | P=((N-О)/N*100%, где Где: P- дефицит парковочных мест общего пользования, процентах; N – необходимое общее количество парковочных мест общего пользования, единиц; О- действующее количество парковочных мест общего пользования, единиц | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования, ед. | Определяется по нормативу 420 м/м на 1000 чел. населения | Статистические данные отдела государственной статистики в Орехово-Зуевском районе, данные ГИБДД, данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Фактическое количество машиномест на парковках общего пользования, ед. | Определяется по фактическому значению за отчетный год | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Фактическое количество машиномест на перехватывающих парковках, ед. | Определяется из расчета: - вокзалы всех вдов транспорта - 10-15 м/м/100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" - конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта - 5-10 м/м/100 пассажиров дальнего и местного сообщений, пребывающих в час "пик" | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |

## Подпрограмма II «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»

## Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы:

| Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Увеличение протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км | Прирост протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | Ежеквартально |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, км | Фактическая протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | Ежеквартально |
| Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог, км | Определяется по фактическому значению за отчетный год. | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Количество приведенных в надлежащий вид вылетных магистралей и прилегающих территорий к железнодорожным платформам, км | Определяется по фактическому значению показателя | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Определяется по фактическому значению показателя | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), км | Определяется по фактическому значению показателя | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, % | Определяется по фактическому значению показателя | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, % | Определяется по фактическому значению показателя | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований, км | Определяется по фактическому значению показателя | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационных показателям на 31 декабря отчетного года, км | Определяется по фактическому значению показателя | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | Ежеквартально |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог, % | О - Н Дд = --------- х100 О Дд – Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог О – Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района Н – Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | Ежеквартально |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км | Нн = О - Н Нн - протяженность дорог, не соответствующих нормативным сведениям О – Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района Н – Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | Ежеквартально |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | ОТГ Пр = ----- х 100% V Пр - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям ОТГ – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтированных в текущем году V – Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | Ежеквартально |
| Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области, ед. | Пр = ОНП - К Пр - Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области ОНП – Общее количество населенных пунктов К – Количество населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | Ежеквартально |
| Количество приведенных в надлежащий вид главных улиц, ед. | Определяется по фактическому значению показателя | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований, тыс.м2 | Определяется по фактическому значению показателя. | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований, тыс.м2 | Определяется по фактическому значению показателя. | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |

## Подпрограмма III «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы:

| Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма = (число пострадавших в ДТП детей [погибших и раненых]/численность несовершеннолетних) *100000 | Статистические данные ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское» Статистические данные отдела государственной статистики в Орехово-Зуевском районе | Ежеквартально |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск) | Социальный риск = (число погибших в ДТП/численность населения) *100000 | Статистические данные ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское» Статистические данные отдела государственной статистики в Орехово-Зуевском районе | Ежемесячно |
| Задача 2 Развитие велоинфраструктуры на территории Орехово-Зуевского муниципального района | Коэффициент развития велоинфраструктуры = ПВ(от)/ПВ(баз), где: ПВ(от) – протяженность веломаршрутов (значение отчетного периода), ПВ(баз) – протяженность веломаршрутов (базовое значение) | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |
| Протяженность веломаршрутов, км | Определяется по фактическому значению показателя | При расчете используются данные исполнителей мероприятий Программы | Ежеквартально |

VIII. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком

муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация Орехово-Зуевского муниципального района.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный  заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает   разработку муниципальной Подпрограммы, формирует прогноз расходов  на реализацию мероприятий Подпрограммы и готовит обоснование финансовых ресурсов,  обеспечивает взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы, а также координацию их действий по реализации Подпрограммы, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы,  разрабатывает  «Дорожные карты» и готовит  муниципальному заказчику Программы  отчет о реализации подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам  строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы, определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона,  участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы в части соответствующего мероприятия,  готовит и представляет муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и  капитального ремонта.

IX. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий

муниципальной программы (подпрограммы)

Отчет о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется в сроки, установленные действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского муниципального района, утвержденного постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.01.2016 № 87 по формам, в соответствии с приложениями к указанному Порядку.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

ПОДПРОГРАММА I

«Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта»

1. Паспорт Подпрограммы I

«Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района А.В. Волков |
| Разработчик подпрограммы | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, % | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, ед. | 995 | 1000 | 1050 | 1070 | 1080 | 1090 |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | «Обеспечение доступности услуг пассажирским транспортом" | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района | Всего: в том числе: | 21522,95 | 17972,45 | 19010,2 | 18265,05 | 17474,3 | 94244,95 |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 42278,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района | 13067,35 | 9516,85 | 10554,60 | 9809,45 | 9018,7 | 51966,95 |
| Планируемые результаты | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Орехово-Зуевского муниципального района в общей численности населения муниципального района | % | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года** | % | 15,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозке пассажиров, в том числе с применением единой транспортной картой Московской области "Стрелка", в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Фактическое количество машиномест на парковках общего пользования | единица | 43613 | 44663 | 45733 | 46813 | 47903 |
| Фактическое количество машиномест на перехватывающих парковках | единица | 228 | 258 | 288 | 318 | 343 |
| Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | % | 12,03 | 10 | 7,8 | 5,58 | 3,38 |
| Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | единица | 49578 | 49578 | 49578 | 49578 | 49578 |
| Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | 63,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы I ««Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта»

В настоящее время маршрутная сеть Орехово-Зуевского муниципального района состоит из 9 автобусных муниципальных маршрутов. Из них 9 муниципальных маршрутов являются социально значимыми муниципальными маршрутами, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.

Перевозку пассажиров по социально значимым муниципальным маршрутам осуществляет филиал ГУП МО «Мострансавто» автоколонна №1793» г. Орехово-Зуево.

Деятельность предприятия носит социальный характер, так как осуществляет перевозку льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что соответственно отражается на финансовом результате предприятий.

Кроме того, за последние несколько лет произошло уменьшение пассажиропотока на социально значимых муниципальных маршрутах и перемещение его в пользу личного автомобильного транспорта и автобусов малой вместимости.

Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации района, тем самым создавать условия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания на территории Орехово-Зуевского муниципального района.

3. Цель и задачи Подпрограммы I «Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта»

Основной целью Подпрограммы является повышение доступности и качества оказания транспортных услуг для населения Орехово-Зуевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки;

- строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации задачи предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:

- организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муниципального района

- создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Орехово-Зуевского муниципального района;

- организация машиномест на парковках общего пользования;

- организация машиномест на перехватывающих парковках.

Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в данной Подпрограмме.

4. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы I «Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1 Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | 2017-2021 годы | Итого | 8455,60 | 42278,00 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее – УСиА) | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 8455,60 | 42278,00 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муниципального района | 2017-2021 годы | Итого | 8455,60 | 42278,00 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее – УСиА) | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышение уровня жизни и подвижности населения |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 8455,60 | 42278,00 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муниципального района | 2017-2021 годы | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 8455,60 | 42278,00 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | 8455,60 | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее – УСиА) | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Орехово-Зуевского муниципального района | 2017-2021 годы | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее – УСиА) | Внедрение безналичной оплаты проезда на маршрутах регулярный перевозок Орехово-Зуевского муниципального района |
| 2 | Задача 2 Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | 2017-2021 годы | Итого |  | 51966,95 | 13067,35 | 9516,85 | 10554,60 | 9809,45 | 9018,7 | Администрации городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района | Увеличение фактического количества машиномест на парковках общего пользования и перехватывающих парковках |
|  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района |  | 51966,95 | 13067,35 | 9516,85 | 10554,60 | 9809,45 | 9018,7 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Строительство объектов транспортной инфраструктуры | 2017-2021 годы | Итого |  | 51966,95 | 13067,35 | 9516,85 | 10554,60 | 9809,45 | 9018,7 | Администрации городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района | Увеличение фактического количества машиномест на парковках общего пользования и перехватывающих парковках |
|  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района |  | 51966,95 | 13067,35 | 9516,85 | 10554,60 | 9809,45 | 9018,7 |  |  |
| .1.1. | Мероприятие 2.1.1. Организация машиномест на парковках общего пользования | 2017-2021 годы | Средства бюджета городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района |  | 48266,95 | 10567,35 | 9516,85 | 9954,6 | 9209,45 | 9018,70 | Администрации городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района | Увеличение фактического количества машиномест на парковках общего пользования |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация машиномест на перехватывающих парковках | 2017-2021 годы | Средства бюджета городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района |  | 3700,00 | 2500,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | Администрации городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района | Увеличение фактического количества машиномест на перехватывающих парковках |

5. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий

5.1 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.1 «Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муниципального района»

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

муниципальной Подпрограммы I «Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка технического задания на предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания в Орехово-Зуевском муниципальном районе по маршрутам | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Определение необходимого количества авточасов на 2016год по перевозке пассажиров |
| 2 | Подготовка и проведение электронного аукциона на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах Орехово-Зуевского муниципального района | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района, МКУ "Управление муниципальными закупками" Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Заключение муниципального контракта |
| 3 | Оформление и выдача свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение |  |  |  | Осуществление перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок |
| 4 | Оформление и выдача карт маршрута регулярных перевозок | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение |  |  |  | Осуществление перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок |
| 5 | Контроль и мониторинг исполнения муниципального контракта | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение | выполнение | выполнение | выполнение | Удовлетворение нужд населения в пассажирском автомобильном транспорте |

5.2 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 2.1 «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

муниципальной Подпрограммы I «Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оценка технического состояния парковочного пространства на территории поселений Орехово-Зуевского муниципального района с проведением фотофиксации | Администрации городских и сельских поселений администрации Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение |  |  |  | Формирование плана ремонта |
| 2 | Подготовка заключения о необходимости строительства (ремонта) парковок общего пользования и перехватывающих парковок | Администрации городских и сельских поселений администрации Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение |  |  |  | Формирование плана ремонта |
| 3 | Составление дефектных ведомостей и проектно-сметной документации | Администрации городских и сельских поселений администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Определение минимальной цены и обоснование стоимости муниципальных контрактов |
| 4 | Подготовка технических заданий по обустройству парковочного пространства во дворах и на перехватывающих парковках для проведения процедуры торгов | Администрации городских и сельских поселений администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение | выполнение |  | Обеспечение проведения конкурсных процедур |
| 5 | Проведение аукционов и заключение муниципальных контрактов | МКУ "Управление муниципальными закупками Орехово-Зуевского муниципального района" |  | выполнение | выполнение |  | Заключение муниципальных контрактов |
| 6 | Выполнение работ по обустройству парковочного пространства на территории поселений Орехово-Зуевского муниципального района | Подрядные организации |  | выполнение | выполнение |  | Увеличение фактического количества парковочных мест |
| 8 | Экспертиза и приемка выполненных работ | Администрации городских и сельских поселений администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение | выполнение | выполнение | Проверка качества проведенных работ |
| 9 | Контроль и мониторинг исполнения муниципального контракта | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение | выполнение | выполнение | выполнение | Ликвидация дефицита парковочных мест |

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I

«Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта»

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых средств на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1 Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муниципального района | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 118043 чел. (численность постоянно проживающего населения) *4,5 руб. (норматив расходов на одного жителя) * + 57290 (количество авточасов наряде за год) * 140,11 руб. (норматив расходов на один авточас) = 8 558 095,40 руб. | Итого: 42278,00 тыс.руб. 2017г. - 8455,60 тыс. руб. (с учетом лимита выделенных бюджетом денежных средств) 2018г. - 8455,60 тыс. руб. 2019г. - 8455,60 тыс. руб. 2020г. - 8455,60 тыс. руб. 2021г. - 8455,60 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.1.2 Создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Орехово-Зуевского муниципального района | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | Итого: 0,00 тыс.руб. 2017г. - 0,00 тыс. руб. 2018г. - 0,00 тыс. руб. 2019г. - 0,00 тыс. руб. 2020г. - 0,00 тыс. руб. 2021г. - 0,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.1.1. Организация машиномест на парковках общего пользования | Средства бюджетов городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района | 1100 руб. (предельная стоимость 1 кв.м.) ГУДХ МО | Итого: 48266,95 тыс.руб. 2017г. - 10567,35 тыс. руб. 2018г. - 9516,85 тыс. руб. 2019г. - 9954,60 тыс. руб. 2020г. - 9209,45 тыс. руб. 2021г. - 9018,70 тыс. руб. |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Итого: 8297,35 тыс.руб. 2017г. - 2956,65 тыс. руб. 2018г. - 1508,65 тыс. руб. 2019г. - 1282,80 тыс. руб. 2020г. - 1263,25 тыс. руб. 2021г. - 1286,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.1.2. Организация машиномест на перехватывающих парковках | Средства бюджетов городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района | 1100 руб. (предельная стоимость 1 кв.м.) ГУДХ МО | Итого: 3700,00 тыс.руб. 2017г. - 2500,00 тыс. руб. 2018г. - 0,000 тыс. руб. 2019г. - 600,00 тыс. руб. 2020г. - 600,00 тыс. руб. 2021г. - 0,00 тыс. руб. |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

ПОДПРОГРАММА II

«Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»

1. Паспорт Подпрограммы II

«Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района А.В. Волков |
| Разработчик подпрограммы | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| Задача 1. Увеличение протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 24,8 | 26,8 | 27,8 | 28,9 | 30,00 | 31,00 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района | Всего: в том числе: | 53000,00 | 53000,00 | 50000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 262000,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 53000,00 | 53000,00 | 50000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 262000,00 |
| Планируемые результаты | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | км | 581,37 | 586,24 | 591,11 | 595,98 | 600,85 |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 3,06 | 3,07 | 3,05 | 3,02 | 3,00 |  |
| Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | км | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | единица | 3,7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | тыс.кв.м | 71,20 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |  |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | тыс. кв.м | 36,60 | 37,00 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | км | 17,80 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |  |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество приведенных в надлежащий вид вылетных магистралей и прилегающих территорий к железнодорожным платформам | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество приведенных в надлежащий вид главных улиц | единица | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % | 33,63 | 31,07 | 28,63 | 26,19 | 23,79 |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационных показателям на 31 декабря отчетного года | км | 385,88 | 404,48 | 421,88 | 439,88 | 457,97 |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 195,49 | 182,36 | 169,23 | 156,10 | 142,97 |

2. Характеристика сферы реализации

Подпрограммы II «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»

Автомобильные дороги являются сложными инженерно-техническими сооружениями и представляют собой материалоемкие и трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат.

К автомобильным дорогам предъявляются следующие требования: удобство и комфортность передвижения, скорость движения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания,
 экологическая безопасность.

Автомобильные дороги имеют важное значение для поселения, обеспечивая взаимосвязь населенных пунктов, входящих в состав Орехово-Зуевского муниципального района. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки, способствует инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Основными проблемами развития сети автомобильных дорог являются следующие:

- свыше трети протяженности дорог требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами, вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей;

- перевозки по автомобильным дорогам осуществляются в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, в настоящее время 40 % автомобильных дорог Орехово-Зуевского муниципального района не отвечают нормативным требованиям. Возникает острая необходимость в проведении капитального ремонта дорог с различным типом покрытия. Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги, и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги,  и не изменятся границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

В рамках Подпрограммы, предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту, содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района; усовершенствованию грунтовых покрытий дорожного полотна с заменой на твердый тип покрытия.

Мероприятия, направленные на развитие дорожной сети автомобильных дорог, позволят улучшить техническое состояние автомобильных дорог; повысить удобство и комфортность передвижения; оптимизировать пропускную способность и безопасность движения дорожной сети.

Муниципальная Подпрограмма направлена на создание условий для дальнейшего развития и модернизации дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района.

3. Цель и задачи Подпрограммы II «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»

Целью муниципальной Подпрограммы II является обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Орехово-Зуевского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

- увеличение протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

В рамках реализации задач предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:

- содержание автомобильных дорог;

- ремонт автомобильных дорог;

- субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

4. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы II

«Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Увеличение протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 2017-2021гг | Итого |  | 262000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 50000,00 | 53000,00 | 53000,00 | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее – УСиА) | Оформление в муниципальную собственность бесхозяйных автодорог общего пользования Поддержание в нормативном состоянии и обеспечение сохранности автодорог общего пользования местного значения ремонт автодорог, усовершенствование грунтовых покрытий дорожного полотна с заменой на твердый тип покрытия |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | 262000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 50000,00 | 53000,00 | 53000,00 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений Орехово-Зуевского муниципального района | 2017-2021гг | Итого |  | 262000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 50000,00 | 53000,00 | 53000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | 262000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 50000,00 | 53000,00 | 53000,00 | УСиА |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Содержание автомобильных дорог | 2017-2021гг | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | 114000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 22000,00 | 23000,00 | 23000,00 | УСиА |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Ремонт автомобильных дорог | 2017-2021гг | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | 148000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 28000,00 | 30000,00 | 30000,00 | УСиА |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2017-2021гг | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | УСиА |  |

5. «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений Орехово-Зуевского муниципального района»

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

муниципальной подпрограммы II «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка и подписание соглашения о передаче полномочий по объектам дорожного хозяйства от городских поселений муниципальному району | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение |  |  |  | Передача полномочий на уровень муниципального района |
| 2 | Оценка технического состояния дорог с проведением фотофиксации | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение |  |  |  | Формирование плана ремонта |
| 3 | Заключение о необходимости ремонта дорог | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение |  |  |  | Формирование плана ремонта |
| 4 | Составление дефектных ведомостей и проектно-сметной документации | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Определение минимальной цены и обоснование стоимости муниципальных контрактов |
| 5 | Подготовка технических заданий на ремонт дорог для проведения процедуры торгов | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение | выполнение |  | Обеспечение проведения конкурсных процедур |
| 6 | Проведение аукционов и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог | МКУ "Управление муниципальными закупками Орехово-Зуевского муниципального района" |  | выполнение | выполнение |  | Заключение муниципальных контрактов |
| 7 | Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и дворовых территорий | Подрядные организации |  | выполнение | выполнение |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 8 | Экспертиза и приемка выполненных работ | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение | выполнение | выполнение | Проверка качества проведенных работ |
| 9 | Контроль и мониторинг исполнения муниципального контракта по содержанию дорог | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение | выполнение | выполнение | выполнение | Соответствие состояния дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93 |
| 10 | Разработка и подписание соглашения о передаче полномочий по объектам дорожного хозяйства от городских поселений муниципальному району | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Передача полномочий на уровень муниципального района |
| 11 | Подготовка и проведение конкурсных процедур по содержанию муниципальных автомобильных дорог, общего пользования местного значения | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Обеспечение нормативного состояния дорог и соответствие ГОСТ Р 50597-93 |

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы II

«Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых средств на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1 Содержание автомобильных дорог |  | 61 995 руб. (средне расчетная стоимость содержания 1 км в год.) 371 км дорог на балансе Орехово-Зуевского муниципального района (3ДГМО) | Итого: 114000,0 тыс.руб., в том числе: 2017г.- 23000,0 тыс. руб. 2018г.- 23000,0 тыс. руб. 2019г.- 22000,0 тыс. руб. 2020г.- 23000,0 тыс. руб. 2021г.- 23000,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.1.2 Ремонт автомобильных дорог |  | 1100 руб. (предельная стоимость 1 кв.м.) ГУДХ МО | Итого: 148000,0 тыс.руб., в том числе: 2017г.- 30000,0 тыс. руб. 2018г.- 30000,0 тыс. руб. 2019г.- 28000,0 тыс. руб. 2020г.- 30000,0 тыс. руб. 2021г.- 30000,0 тыс. руб. |  |

7. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности Орехово-Зуевского муниципального района, финансирование которых предусмотрено мероприятием «Ремонт автомобильных дорог"

подпрограммы II «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы"

Муниципальный заказчик: Администрация Орехово-Зуевского муниципального района

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление по строительству и архитектуре Администрация Орехово-Зуевского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 1 год | 2 год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Финансирование из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |
| 1 | Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, ул. Солнечная | ремонт | 1 км/ 4000м2 | до 30.11.2017г. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 4400 | 4400 |  |  |
| 2 | Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. Прудная, дорога общего пользования | ремонт | 0,367 км/1749,5 м2 | до 30.11.2017г. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 1925 | 1925 |  |  |
| 3 | Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. Мира, дорога общего пользования | ремонт | 0,306 км/1070 м2 | до 30.11.2017г. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 1180 | 1180 |  |  |
| 4 | Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, подъездная дорога к участкам для многодетных | ремонт | 1км/5000 м2 | до 30.11.2017г. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 3500 | 3500 |  |  |
| 5 | Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Большое Кишневоы, дорога общего пользования | ремонт | 2,224 км/9290 м2 | до 30.11.2017г. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 9400 | 9400 |  |  |
| Всего по мероприятию |  | 4,897км/ 21109,50м2 | до 30.11.2017г. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 20405 | 20405 |  |  |
| II | Финансирование с привлечением субсидий из федерального бюджета, бюджета Московской области |
|  | Объект 1 |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

ПОДПРОГРАММА III

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

1. Паспорт Подпрограммы III

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрация Орехово-Зуевского муниципального района Волков А. В. Первый заместитель Главы администрация Орехово-Зуевского муниципального района Сорокин В.Н. |
| Разработчик подпрограммы | Управление по делам ГО, ЧС и территориальной безопасности Управление архитектуры и строительства |
| Задача 1 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 92,3 | 82,6 | 68,0 | 48,6 | 34,1 | 24,3 |
| Задача 2 Развитие велоинфраструктуры на территории Орехово-Зуевского муниципального района | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района | Всего: в том числе: | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 7450,0 | 7450,0 | 30500,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 6450,0 | 6450,0 | 25500,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| Планируемые результаты | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск) | % | 20,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Протяженность веломаршрутов | км | 2,43 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 |

# 2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы III «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Дорожная обстановка на территории Орехово-Зуевского муниципального района по-прежнему остается сложной. Одними из причин роста ДТП являются: ненадлежащее содержание автодорог, недостаточность оснащения перекрестков и мест концентрации ДТП средствами организации дорожного движения (светофорами, дополнительными и дублирующими знаками, а также знаками повышенной видимости), отсутствие либо неудовлетворительное состояния наружного электроосвещения.

К основным факторам, определяющим причины осложнения дорожной обстановки в Орехово-Зуевском муниципальном районе, следует отнести:

- перегруженность улично-дорожной сети, отсутствие необходимой пропускной способности;

- пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, рост количества автотранспортных средств, принадлежащих физическим лицам;

- низкое качество подготовки водителей, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами.

Столкновения транспортных средств являются основным видом происшествий и составляют 40,5%, наезды на пешеходов - 37.9%. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий по-прежнему фиксируется в четверг и в субботу, то есть во время увеличения транспортного потока.

### В соответствии со сводным перечнем очагов аварийности, выявленных УГИБДД ГУ МВД России по Московской области по итогам 2015 года, разработана «Дорожная карта» по ликвидации очагов дорожной аварийности на территории Орехово-Зуевского муниципального района в 2016 году, согласована с территориальными подразделениями ГИБДД-ДПС, дорожными службами и представлена в Министерство транспорта Московской области;

В соответствии с Дорожной картой, наиболее опасными в Орехово-Зуевском районе являются следующие участки автодорог (6 очагов аварийности):

На федеральных дорогах – 4 очага ДТП:

- М-7 «Волга» - 2 очага (км 91 и 93 между д.М.Дубна и поворотом на Усад);

- МБК А-108 - 2 (км 13-14 между поворотом на ж.д. депо и д. Кабаново, км 34-35 рядом с АЗС при въезде в г.Куровское)

На региональных дорогах – 2 очага ДТП:

- км 4-5 а\д «Орехово-Зуево-Верея-Н.Николаевка»;

- км 1 а\д «Павловский Посад-Кр. Дубрава-Федорово-Орехово-Зуево» (между Орехово-Зуево и Демихово).

На муниципальных дорогах – 0.

По настоящее время острой проблемой остается несанкционированная торговля в полосе отвода автомагистрали М-7 Волга в населенных пунктах Ожерелки и Плотава. Вместе с тем, состояние автомобильных дорог, проходящих по территории городских и сельских поселений, в ряде случаев не соответствует предъявляемым требованиям. В п.Пригородный отсутствует наружное электроосвещение. Также требуется обустройство дополнительных автобусных остановок в сельской местности. Также требуется установка светофоров Т.7 для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов возле образовательных учреждений

Через Орехово-Зуевский муниципальный район проходит и достаточно большой поток большегрузного и транзитного транспорта. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации.

Мероприятия Подпрограммы позволят добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, обеспечат непрерывное развитие системы обеспечения БДД.

## 3. Цель и задачи Подпрограммы III «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Целью муниципальной Подпрограммы III является создание условий, обеспечивающих высокий уровень безопасности дорожного движения, сокращение общего числа ДТП, в том числе, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан, формирование культуры населения в сфере дорожного движения на территории Орехово-Зуевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- доля охвата школьников и подростков мероприятиями по обучению правилам безопасного поведения на дорогах;

- снижение детского дорожно-транспортного травматизма

- развитие велоинфраструктуры на территории Орехово-Зуевского муниципального района.

В рамках реализации задач предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:

- изготовление информационно-пропагандистской продукции по тематике безопасности дорожного движения (баннеров, плакатов, брошюр, листовок, буклетов, значков, световозвращающих элементов) содержание автомобильных дорог;

- приобретение и монтаж оборудования для обустройства авто, велогородков для практического обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах на базе общеобразовательных учреждений;

- приведение пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соответствие с ГОСТ;

- создание веломаршрутной сети на территории Орехово-Зуевского муниципального района;

- проведение мероприятий по популяризации велосипедного транспорта.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

4. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы III «Обеспечение безопасности дорожного движения»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующем году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | в т.ч. объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | 2017-2021гг | Итого |  | 25500,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 6450,0 | 6450,0 | Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопасности администрации Орехово-Зуевского муниципального района; Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | 25500,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 6450,0 | 6450,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Снижение уровня дорожной аварийности и тяжести последствий ДТП | 2017-2021гг | Итого |  | 25500,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 6450,0 | 6450,0 | Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопасности администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее- УГО, ЧС и ТБ) |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | 25500,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 6450,0 | 6450,0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Изготовление информационно-пропагандистской продукции по тематике безопасности дорожного движения (баннеров, плакатов, брошюр, листовок, буклетов, значков, световозвращающих элементов) | 2017-2021гг | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | УГО, ЧС и ТБ |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Приобретение и монтаж оборудования для обустройства авто-, вело-городков для практического обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах на базе общеобразовательных учреждений | 2017-2021гг | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | УГО, ЧС и ТБ |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Приведение пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соответствие с ГОСТ | 2017-2021гг | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | 23400,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 5400,0 | 5400,0 | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |
| 2 | Задача 2 Развитие велоинфраструктуры на территории Орехово-Зуевского муниципального района | 2017-2021гг | Итого |  | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие веломаршрутной сети и популяризация велосипедного транспорта | 2017-2021гг | Итого |  | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 Создание веломаршрутной сети на территории Орехово-Зуевского муниципального района | 2017-2021гг | Внебюджетные источники |  | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 Проведение мероприятий по популяризации велосипедного транспорта | 2017-2021гг | Средства бюджета Орехово- Зуевского муниципального района |  | Не требует финансирования | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |

5. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий

5.1 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.1 «Снижение уровня дорожной аварийности и тяжести последствий ДТП»

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

Подпрограммы III «Обеспечение безопасности дорожного движения»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Изготовление информационно-пропагандистской продукции по тематике безопасности дорожного движения (баннеров, плакатов, брошюр, листовок, буклетов, значков, световозвращающих элементов) | Начальник отдела по территориальной безопасности Управления по делам ГО, ЧС и ТБ Рыжов А.С. |  |  |  | выполнение | Изготовление и распространение пропагандистской продукции по БДД |
| 2 | Приобретение и монтаж оборудования для обустройства авто, велогородков для практического обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах на базе общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | выполнение | Приобретение и монтаж оборудования для обустройства авто-, вело-городка на базе общеобразовательного учреждения |
| 3 | Составление дефектных ведомостей и проектно-сметной документации | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Определение минимальной стоимости работ для обоснования цены контракта |
| 4 | Подготовка технического задания | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Обеспечение проведения конкурсных процедур |
| 5 | Проведение аукциона и заключение муниципального контракта на "Приведение пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соответствии с ГОСТ" | МУК "Управление муниципальными закупками Орехово-Зуевского муниципального района" |  |  | выполнение |  | Заключение муниципальных контрактов |
| 6 | Выполнение работ по приведению пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соответствии с ГОСТ | Подрядная организация |  |  | выполнение | выполнение | Увеличение приведенных в соответствие с ГОСТ пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений |
| 7 | Экспертиза и приемка выполненных работ | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Проверка качества проведенных работ |

5.2 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 2.1 «Развитие веломаршрутной сети и популяризация велосипедного транспорта»

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

Подпрограммы III «Обеспечение безопасности дорожного движения»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание веломаршрутной сети на территории Орехово-Зуевского муниципального района | Управление по строительству и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Создание веломаршрутной сети на территориях городских и сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района |
| 2 | Проведение мероприятий по популяризации велосипедного транспорта |  |  | выполнение | выполнение |  | Публикация в СМИ информации о популяризации велосипедного транспорта |

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых средств на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1 Изготовление информационно-пропагандистской продукции по тематике безопасности дорожного движения (баннеров, плакатов, брошюр, листовок, буклетов, значков, световозвращающих элементов | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Итого: 100,0 тыс.руб. 2017 - 0 тыс. руб. 2018 - 0,0 тыс. руб. 2019 - 0,0 тыс. руб. 2020 - 50,0 тыс. руб. 2021 - 50,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.1.2 Приобретение и монтаж оборудования для обустройства авто, велогородков для практического обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах на базе общеобразовательных учреждений | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Итого: 2000,0 тыс.руб. 2017- 0 тыс. руб. 2018- 0,0 тыс. руб. 2019- 0,0 тыс. руб. 2020- 1000,0 тыс. руб. 2021- 1000,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.1.3 Приведение в соответствие с ГОСТ дорожной разметки и знаков | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | Приведение в соответствие с ГОСТ дорожной разметки и знаков возле 6 объектов, стоимость по 1 объекту – 142,8 тыс.руб. | Итого: 23400,0 тыс.руб. 2017 - 4200,0 тыс. руб. 2018 - 4200,0 тыс. руб. 2019 - 4200,0 тыс. руб. 2020 - 4200,0 тыс. руб. 2021 - 4200,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 2.1.1. Создание веломаршрутной сети на территории Орехово-Зуевского муниципального района | Внебюджетные источники | Создание веломаршрутной сети на территории Орехово-Зуевского муниципального района | Итого: 5000,0 тыс.руб. 2017 - 1000,0 тыс. руб. 2018 - 1000,0 тыс. руб. 2019 - 1000,0 тыс. руб. 2020 - 1000,0 тыс. руб. 2021 - 1000,0 тыс. руб. |  |