Г Л А В А

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.02.2017г. № 441

г. Орехово-Зуево

(с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 23.05.2017г. № 1209, от 25.07.2017г. № 1830, от 28.07.2017г. № 1870)

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

## В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 16.12.2016 № 3420 «Об утверждении в новой редакции Порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского муниципального района» и в целях приведения муниципальных программ Орехово-Зуевского муниципального района в соответствие с требованиями центральных исполнительных органов государственной власти,

## П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы» (Приложение).

- Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 15.02.2017 года №357 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы» считать утратившим силу.

- Отделу организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянова

Глава Орехово-Зуевского

муниципального района                                         	                             Б.В. Егоров

Приложение №1

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от 22.02.2017г. №441

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

# «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

# (с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 23.05.2017г. № 1209, от 25.07.2017г. № 1830, от 28.07.2017г. № 1870)

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянов |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Орехово-Зуевского муниципального района |
| Перечень подпрограмм | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района 2. Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района 3. Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 54851,89 | 54851,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 206186,08 | 109586,08 | 25150,0 | 25150,0 | 23150,0 | 23150,0 |
| Внебюджетные средства | 327726,0 | 67726,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 |
| ВСЕГО, в т.ч. по годам | 588763,97 | 232163,97 | 90150,0 | 90150,0 | 88150,0 | 88150,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |  | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | Ед. | 45 | 63 | 63 | 60 | 60 |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | Ед. | 469 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | Ед. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |

- Общая характеристика сферы муниципальной программы

Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. (редакция от 21.07.2014 г.) №145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 г. №106/2014-ОЗ "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области", постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 г. №208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Еще одной проблемой является недостаток современных очистных сооружений. Система теплоснабжения характеризуется значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования.  Жилищно-коммунальная сфера характеризуется высокой степенью неэффективности производства и распределения коммунальных ресурсов.  Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы. Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности.

Программа разработана с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги. Планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (коммунальных ресурсов).

III. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации

мероприятий муниципальной программы

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно- коммунальном хозяйстве  определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах: обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселений  на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.  Мероприятия программы направлены создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса с привлечением субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в отрасль, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению, снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность выйти на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства и достичь до 2021 года следующих результатов:

- построить не менее 5 единиц котельных, не менее 10 единиц станций обезжелезивания или станций очистки питьевой воды;

- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности до 95%;

- увеличить удельный вес жилищного фонда, оборудованного услугами централизованного водоснабжения до 76,3%, а услугами централизованного водоотведения до 80%;

- увеличить долю организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы до 100%;

- долю лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, сохранить на уровне 100,0%;

- уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду от общего количества объектов ЖКХ сохранить на уровне 100,0%;

- долю разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения довести до 100,0%;

- число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения за период реализации программы снизить до 2 случаев в год.

- число технологических сбоев в системе водоотведения в 2021 году снизить до 1 случая;

- увеличить долю заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 39% в 2021 году;

- доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 2021 году до 100,0% от требуемого;

- доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы коммунальных услуг к 2021 году составит 100,0%;

- снизить задолженность за потребление топливно-энергетических ресурсов (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения в 20219 году до 2591,1 тысяч рублей;

- снизить удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла к 2021 году до 15,7%, потерь воды в сетях централизованного водоснабжения до 8,5%;

- увеличить долю сточных вод, очищенных до норматива от общего объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения в 2021 году до 81,1%;

- увеличить долю капитально отремонтированных многоквартирных домов до 10% в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в каждом отчетном году;

- количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» за период реализации подпрограммы планируется в порядке 88 единиц;

- увеличить уровень собираемости взносов на капитальный ремонт к 2021 году до 98%.

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для качественно нового экономического роста Орехово-Зуевского района в целях выполнения Указов Президента Российской Федерации.

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

Цель Подпрограммы – приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи, направленной на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения водоснабжения/теплоснабжения).

Подпрограмма II «Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района»

Цель Подпрограммы - реализация жилищной реформы, организация ремонта и содержания жилищного фонда на территории Орехово- Зуевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи, направленной на выполнение планов реализации региональных программ текущего и капитального ремонта Московской области на территории Орехово-Зуевского муниципального района.

Подпрограмма III «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

Цель Подпрограммы – восстановление коммунальной инфраструктуры, комплексное благоустройство территорий военных городков, приведение их в соответствие со   стандартами качества, обеспечивающими комфортную среду обитания и жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: проведение ремонта и замены тепловых сетей, газификация многоквартирных домов, решение проблемы водоснабжения и водоотведения, восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также решение проблем инженерной инфраструктуры, дорожной сети и благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов в военных городках.

V. Цели и задачи программы

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Орехово-Зуевского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение  задач,  направленных на  реализацию жилищной реформы, организацию ремонта и содержание  жилищного фонда на территории Орехово- Зуевского муниципального района, на  улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Орехово-Зуевского муниципального района, снижение износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и энергоэффективности их работы, а также повышение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального, что позволит привести объекты коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

VI. Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского

муниципального района на 2017-2021 годы»

(с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 23.05.2017г. № 1209, от 25.07.2017г. № 1830, от 28.07.2017г. № 1870)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | Другие источники (в разрезе) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма I «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района» |
| Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения и водоснабжения/теплоснабжения) | Ед./1тыс.чел. | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
|  | 105771,55484 | 152760,68 (22760,68 – Средства бюджета Московской области; 130000,0 – Внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Приобретение в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муниципального района здания котельной с теплоцентром и земельного участка, оборудования котельной ООО «Ликинский автобусный завод» Мероприятие 1.1.2. Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с теплоцентром, находящейся в собственности Орехово-Зуевского муниципального района Мероприятие 1.1.3. Мероприятия на организацию в границах муниципального района энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений Мероприятие 1.1.5 Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района» Мероприятие 1.1.9 Оказание содействия в реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | Ед. | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
|  | Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения | Да/нет | нет | да | да | да | да | да |
|  | Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района | % | 1,37 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
|  | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1.4 Оказание содействия в подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.1.6 Организация обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или тепло сетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс.населения. | Тыс. рублей на 1 тысячу населения | 3712,9 | 3024,6 | 2918,7 | 2810,7 | 2701,1 | 2591,1 |
|  | Динамика задолженности за энергоресурсы | % | -18,0 | -3,5 | -3,6 | -3,9 | -4,0 | -4,1 |
| Мероприятие 1.1.7 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений Орехово-Зуевского муниципального района | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.2.1 Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района Мероприятие 1.2.1.1 Приобретение станции водоочистки в д. Губино ул. Пролетарская Мероприятие 1.2.1.2 Приобретение станции водоочистки в д. Губино ул. Луговая Мероприятие 1.2.2 Проведение исследований качества питьевой воды на территории Орехово-Зуевского муниципального района Мероприятие 1.2.3 Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района за счет средств остатков субсидии из бюджета Московской области Мероприятие 1.3.1 Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры Мероприятие 1.3.2 Составление проектно-сметной документации и проведение технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Мероприятие 1.3.3 Капитальный ремонт канализационного дюкера 2Д=219 через р. Нерская г. Куровское за счет средств остатков субсидии из бюджета Московской области 2016 года | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения | Ед./1тыс.чел. | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
|  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | % | 88,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
|  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда | % | 68,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 |
|  | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | Ед. | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
|  | Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | Ед. | 12 | 2 | 3 | - | - | - |
|  | Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 78,3 | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 |
|  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | % | 61,6 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 |
| Мероприятие 1.1.8 Внедрение государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Орехово-Зуевского муниципального района | Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | % | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | 0 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Подпрограмма II «Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района» |
| Задача 1 Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области на территории Орехово-Зуевского муниципального района | % | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 91159,5745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | % | 92,0 | 93,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | 95,0 |
| Мероприятие 1.1.2. Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда Мероприятие 1.1.3. Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда с целью признания таковых аварийными или ветхими, пригодными или непригодными для проживания | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | Ед. | 64 | 66 | 63 | 63 | 60 | 60 |
| Подпрограмма III «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области» |
| Задача 1 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков |  | Ед. | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | 9254,95048 | 229817,21 (32091,21 – средства бюджета Московской области; 197726,0 - Внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Софинансирование расходов на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области Мероприятие 1.1.2 Проектно-изыскательные работы и технический надзор по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры военных городков | Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | Ед. | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | Ед. | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.1 Ремонт подъездов многоквартирных домов | Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | Ед. | 35 | 469 | 454 | 454 | 454 | 454 |

VII. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Подпрограмма I «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы:

| Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения и водоснабжения/теплоснабжения | Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения. Расчет показателя не требуется. | Годовые формы статистического наблюдения № 1-канализация ≪Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) ≫ и № 1-водопровод ≪Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) ≫. Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежегодно, ежеквартально |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | Количество построенных, реконструированных (модернизированных) котельных, в том числе переведенных на природный газ | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | Количество построенных, реконструированных (модернизированных) водозаборных узлов и станций очистки питьевой воды | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | Фактическое количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу | Фактическое количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние | Фактическое количество КНС, приведенных в надлежащее состояние | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | Расчет значений показателя не требуется | Годовая форма статистического наблюдения № 18 ≪Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации≫ | Ежегодно |
| Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда | Ужф = (Пжф/Пожф)х100% , где Ужф - Удельный вес жилищного фонда, оборудованного услугами централизованного водоснабжения Пжф – общая площадь жилфонда Пожф – площадь жилищного фонда, оборудованного услугами централизованного водоснабжения | Форма статистического наблюдения № 1-жилфонд ≪Сведения о жилищном фонде≫, Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | Ужф = (Пжф/Пожф)х100% , где Ужф - Удельный вес жилищного фонда, оборудованного услугами централизованного водоотведения Пжф – общая площадь жилфонда Пожф – площадь жилищного фонда, оборудованного услугами централизованного водоотведения | Форма статистического наблюдения № 1-жилфонд ≪Сведения о жилищном фонде≫, Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | У =( Огз/Онз)х100% , где У - Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду Огз – количество объектов ЖКХ готовых к осенне-зимнему периоду Онз – количество объектов ЖКХ, которое необходимо подготовить к осенне-зимнему периоду | Форма статистического наблюдения № 1 -ЖКХ (зима) срочная ≪Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях≫ | Ежеквартально |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Дсх = (СХу/СХо)х100%, где Дсх - Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СХу – количество разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СХо - необходимо утвердить схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Дсх = (СХу/СХо)х100%, где Дсх - Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СХу – количество разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения СХо - необходимо утвердить схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | Длс = (ЛСед/ЛСо)х100%, где Длс - Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой ЛСед - количество лицевых счетов, обслуживаемых единой информационно-расчетной системой ЛСо - общее количество лицевых счетов | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства | Количество показателей, заполненных в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Дств = (СТВо/СТВобщ)х100%, где Дств - Доля сточных вод, очищенных до норматива от общего объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения СТВо - объем сточных вод, очищенных до норматива СТВобщ - общий объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |
| Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс.населения. | Зн = (Зобщх1000)/Чн , где Зн - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения Зобщ - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения Зобщ - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) Чн – численность населения | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |
| Динамика задолженности за энергоресурсы | Дз = ((Зопериод-Зпредыд.период) /Зпредыд.период)х100%, где Дз - Динамика задолженности за энергоресурсы Зопериод – задолженность за энергоресурсы в отчетном периоде Зпредыд.период - задолженность за энергоресурсы в соответствующем периоде прошлого года | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |
| Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения | По факту наличия Единой теплоснабжающей организации в сфере водоснабжения | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |
| Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | Фактическое количество, заключенных концессионных соглашений | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения | ТН = (ТНобщх1000)/Чн, где ТН - Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения ТНобщ - Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ Ч н– общая численность населения | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |
| Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района | где К - Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) - максимальный установленный тариф на тепловую энергию с учетом НДС для выбранной организации, руб./Гкал; , - максимальный установленный тариф на питьевую воду и водоотведение соответственно с учетом НДС для выбранной организации, руб./куб. м; - минимальный установленный тариф на тепловую энергию с учетом НДС для выбранной организации, руб./Гкал; , - минимальный установленный тариф на питьевую воду и водоотведение соответственно с учетом НДС для выбранной организации, руб./куб. м. | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |

Подпрограмма II «Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района»

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы:

| Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области на территории Орехово-Зуевского муниципального района | Вп = (ПЛв/ПЛо)х100%, где Вп - Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области на территории Орехово-Зуевского муниципального района ПЛв – количество выполненных планов ПЛо- общее количество планов | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» Расчета не требуется | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Укр = (ОСкр/ОСобщ)х100%, где Укр - Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт ОСкр – объем средств, фактически поступивших на оплату капитального ремонта ОСобщ – объем средств, которые должны поступить на оплату капитального ремонта | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | Фактическое количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы | Ежеквартально |

Подпрограмма III «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы:

| Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы | Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | Фактическое количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |
| Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | Фактическое количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | Данные исполнителей мероприятий подпрограммы. | Ежеквартально |

VIII. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком

муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация Орехово-Зуевского муниципального района.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный  заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает   разработку муниципальной Подпрограммы, формирует прогноз расходов  на реализацию мероприятий Подпрограммы и готовит обоснование финансовых ресурсов,  обеспечивает взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы, а также координацию их действий по реализации Подпрограммы, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы,  разрабатывает  «Дорожные карты» и готовит  муниципальному заказчику Программы  отчет о реализации подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам  строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы, определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона,  участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы в части соответствующего мероприятия,  готовит и представляет муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

IX. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Отчет о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется в сроки, установленные действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского муниципального района, утвержденного постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.01.2016 №87 по формам, в соответствии с приложениями к указанному Порядку.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

ПОДПРОГРАММА I

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

# ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I

# «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

# (с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 23.05.2017г. № 1209, от 28.07.2017г. № 1870)

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянов |
| Разработчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности в системах водоотведения и водоснабжения/ теплоснабжения (кол-во технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района» | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района | Всего: в том числе: | 159932,23 | 24650,0 | 24650,0 | 24650,0 | 24650,0 | 258532,23 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22760,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22760,68 |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 87171,55 | 4650,0 | 4650,0 | 4650,0 | 4650,0 | 105771,55 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 50000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 130000,0 |
| Планируемые результаты | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | Ед. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | % | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | Ед. | 2 | 1 | - | - | - |
| Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда | % | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 |
| Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | % | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 80,0 |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения | Ед. | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 90,0 | 92,0 |
| Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс.населения. | Тысяч рублей на 1 тыс.населения | 3024,6 | 2918,7 | 2810,7 | 2701,1 | 2591,1 |
| Динамика задолженности за энергоресурсы | % | -3,5 | -3,6 | -3,9 | -4,0 | -4,1 |
| Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения, | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района | % | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |

# 2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы I

# «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

Система теплоснабжения Орехово-Зуевского муниципального района характеризуется значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования: 69 процентов котельных введены в эксплуатацию до 1985 года и отработали нормативный эксплуатационный срок службы. Котельные, работающие на твердом и жидком топливе, оборудованы устаревшими водогрейными чугунными котлами с КПД 57 процентов, марок ЗИО, Универсал и др., снятыми с производства. До 61 процента эксплуатируемых котельных (в основном – водогрейных малой производительности) не имеют системы химводоподготовки и в результате – сниженные категории по надежности электроснабжения. Газовые котельные оснащены не соответствующими современным требованиям системами автоматики безопасности котлов.

Обеспечение теплом жилых домов и общественных зданий Орехово-Зуевского муниципального района осуществляется от 50 муниципальных котельных, в том числе:

газовых – 37 ед., угольных – 7 ед., жидкое топливо – 6 ед. Износ основных фондов в сфере теплоснабжения составляет 70%.

Система водоснабжения Орехово-Зуевского муниципального района представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных условно на три составляющие:

1. Подъем подземных вод.

2. Очистка подземных вод до требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

3.Транспортировка питьевой воды до потребителей: населения, предприятий и организаций Орехово-Зуевского муниципального района.

Питьевая вода из подземных источников поступает по водопроводным сетям потребителям, так как отсутствуют станции обезжелезивания воды во многих населенных пунктах Орехово-Зуевского муниципального района.

Общая длина водопроводных сетей 258,3 км, из них ветхие сети водопровода 143,9 км или около 60%.

Обеспеченность населения Орехово-Зуевского муниципального района централизованными услугами водоснабжения составляет 80,1%, в том числе обеспеченность населения городских поселений 92,9%, сельских поселений 65,2%.

Система централизованного водоснабжения Орехово-Зуевского муниципального района представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из 57 водозаборных узлов, на которые установлены и функционируют 2 станции обезжелезивания; 80 артезианских скважин, 33 водопроводных насосных станций.

В настоящее время канализование Орехово-Зуевского муниципального района осуществляется системой насосных станций в количестве 48 ед. и очистными сооружениями канализации в количестве 11 ед. Протяженность муниципальных канализационных сетей составляет 268,8 км, из них ветхие канализационные сети – 157,6 км или 58,6%.

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Отсутствие станций обезжелезивания влечет за собой неудовлетворительное качество питьевой воды на территории Орехово-Зуевского муниципального района. Еще одной проблемой является недостаток современных очистных сооружений.

3. Цель и задачи Подпрограммы I

# «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

Основной целью Подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения указанной цели необходимо решение  задачи по обеспечению надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения и водоснабжения/теплоснабжения, Решение указанной задачи будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Орехово-Зуевского района, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства, направленной на увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, и увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения,  обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности  в системах водоснабжения и водоотведения/ теплоснабжения).

4.  Перечень задач и мероприятий Подпрограммы I

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

(с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 23.05.2017г. № 1209, от 28.07.2017г. № 1870 )

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в предшествующем году (тыс.руб) | Всего (тыс.руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения и водоснабжения/теплоснабжения) | 2017- 2021 гг. | Итого |  | 258532,23484 | 159932,23484 | 24650,00 | 24650,00 | 24650,0 | 24650,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее – Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 22760,68 | 22760,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 105771,55484 | 87171,55484 | 4650,0 | 4650,0 | 4650,0 | 4650,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 130000,0 | 50000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | 2017- 2021 гг. | Итого |  | 148635,61086 | 54435,61086 | 23550,0 | 23550,0 | 23550,0 | 23550,0 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 18635,61086 | 4435,61086 | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 130000,0 | 50000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Приобретение в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муниципального района здания котельной с теплоцентром и земельного участка, оборудования котельной ООО «Ликинский автобусный завод» | 2017- 2021 гг.. | Внебюджетные средства |  | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ | Приобретение котельной ООО «Ликинский автобусный завод» |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с теплоцентром, находящейся в собственности Орехово-Зуевского муниципального района | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 249,0 | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Управление ЖКХ | Уплата земельного налога |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Мероприятия на организацию в границах муниципального района энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 386,61086 | 386,61086 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ | Организация в границах муниципального района энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений, передавших полномочия |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Оказание содействия в подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | Не требует финансирования | Управление ЖКХ | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района» | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление ЖКХ | Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района» |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 Организация обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2017- 2021 гг. | Внебюджетные средства |  | 100000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | Управление ЖКХ | Обеспечение теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений Орехово-Зуевского муниципального района | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Управление ЖКХ | Утвержденные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений Орехово-Зуевского района |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8 Внедрение государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Орехово-Зуевского муниципального района | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | Не требует финансирования | Управление ЖКХ | Организация работы организаций коммунального комплекса в системе ГИС ЖКХ |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9 Оказание содействия в реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | Не требует финансирования | Управление ЖКХ | Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения | 2017- 2021 гг. | Итого |  | 94262,0 | 90262,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14850,0 | 14850,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 79412,0 | 75412,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 12342,0 | 12342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ | Пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Приобретение станции водоочистки в д. Губино ул. Пролетарская | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 6171,0 | 6171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 1.2.1.2 Приобретение станции водоочистки в д. Губино ул. Луговая | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 6171,0 | 6171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Проведение исследований качества питьевой воды на территории Орехово-Зуевского муниципального района | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 4700,0 | 700,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Управление ЖКХ | Исследование качества питьевой воды на территории Орехово-Зуевского муниципального района |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района за счет средств остатков субсидии из бюджета Московской области | 2017- 2021 гг. | Итого |  | 77220,0 | 77220,0 | - | - | - | - | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14850,0 | 14850,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 62370,0 | 62370,0 | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Модернизация объектов водоотведения | 2017- 2021 гг. | Итого |  | 15634,62394 | 15234,62394 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 7910,68 | 7910,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 7323,94394 | 7323,94394 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2017-2021 гг. | Итого |  | 11789,64362 | 11789,64362 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ | Капитальный ремонт коллектора Давыдово – Куровские; завершение капитального ремонта коллектора Дрезна-Кабаново |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 3878,96362 | 3878,96362 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 7910,68 | 7910,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 Составление проектно-сметной документации и проведение технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ЖКХ | Проектно-сметная документация и технический надзор капитального ремонта |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3 Капитальный ремонт канализационного дюкера 2Д=219 через р. Нерская г. Куровское за счет средств остатков субсидии из бюджета Московской области 2016 года | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 3344,98032 | 3344,98032 | - | - | - | - | Управление ЖКХ |  |

5. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий

5.1 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.1 «Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства»

подпрограммы I «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Поведение конкурсных процедур на заключение контакта на организацию в границах муниципального района энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений; на разработку программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»; на актуализацию схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений | Управление жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение | выполнение | выполнение | выполнение | Организация в границах муниципального района энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений; утвержденная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»; актуализированные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений |

5.2 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.2 «Строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения»

подпрограммы I «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Организация прохождения экспертизы, проведение конкурсных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту, приобретению и монтажу объектов водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение | выполнение | выполнение | выполнение | Капитальный ремонт системы водоснабжения д.Щербинино сп Демиховское; пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания); |

5.3 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.2 «Модернизация объектов водоотведения»

подпрограммы I «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Организация прохождения экспертизы, проведение конкурсных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту, приобретению и монтажу объектов водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение | выполнение | выполнение | выполнение | Капитальный ремонт коллектора Давыдово – Куровские; завершение капитального ремонта коллектора Дрезна-Кабаново, канализационного коллектора в г.Куровское; |

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

(с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от23.05.2017г. № 1209, от 25.07.2017г. № 1870)

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых средств на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1 Приобретение в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муниципального района здания котельной с теплоцентром и земельного участка, оборудования котельной ООО «Ликинский автобусный завод» | Внебюджетные источники | Коммерческое предложение ООО «Ликинский автобусный завод» | Всего: 30000,0 тыс. рублей На 2017 год: 30000 тыс. руб. На 2018 год: 0 тыс. руб. На 2019 год: 0 тыс. руб. На 2020 год: 0 тыс. руб. На 2021 год: 0 тыс. руб. | - |
| Мероприятие 1.1.2 Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с теплоцентром, находящейся в собственности Орехово-Зуевского муниципального района | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с налоговым законодательством | Всего: 249,0 тыс. рублей На 2017 год: 49 тыс. руб. На 2018 год: 50 тыс. руб. На 2019 год: 50 тыс. руб. На 2020 год: 50 тыс. руб. На 2021 год: 50 тыс. руб. | - |
| Мероприятие 1.1.3. Мероприятия на организацию в границах муниципального района энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 386,61086 тыс. рублей На 2017 год: 386,61086 тыс.руб. На 2018 год: 0 тыс.руб. На 2019 год: 0 тыс.руб.. На 2020 год: 0 тыс.руб. На 2021 год: 0 тыс.руб. | - |
| Мероприятие 1.1.5. Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района» | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 3000,0 тыс. рублей На 2017год: 1000 тыс.руб. На 2018 год: 500 тыс.руб. На 2019 год: 500 тыс.руб.. На 2020 год: 500 тыс.руб. На 2021 год: 500 тыс.руб. | - |
| Мероприятие 1.1.6. Организация обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Внебюджетные источники | Коммерческие предложения | Всего: 100000,0 тыс. рублей На 2017год: 20000,0 тыс.руб. На 2018 год: 20000,0 тыс.руб. На 2019 год: 20000,0 тыс.руб. На 2020 год: 20000,0 тыс.руб. На 2021 год: 20000,0 тыс.руб. | - |
| Мероприятие 1.1.7. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений Орехово-Зуевского муниципального района | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 15 000 тыс. рублей На 2017год: 3000,0 тыс.руб. На 2018 год: 3000,0 тыс.руб. На 2019 год: 3000,0 тыс.руб. На 2020 год: 3000,0 тыс.руб. На 2021 год: 3000,0 тыс.руб. | - |
| Мероприятие 1.2.1 Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 12342,0 тыс. рублей На 2017год: 12342,0 тыс.руб. На 2018 год: 0,0 тыс.руб. На 2019 год: 0,0 тыс.руб. На 2020 год: 0,0 тыс.руб. На 2021 год: 0,0 тыс.руб. | - |
| Мероприятие 1.2.1.1 Приобретение станции водоочистки в д. Губино ул. Пролетарская | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 6171,0 тыс. рублей На 2017год: 6171,0 тыс.руб. На 2018 год: 0,0 тыс.руб. На 2019 год: 0,0 тыс.руб. На 2020 год: 0,0 тыс.руб. На 2021 год: 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 1.2.1.2 Приобретение станции водоочистки в д. Губино ул. Луговая | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 6171,0 тыс. рублей На 2017год: 6171,0 тыс.руб. На 2018 год: 0,0 тыс.руб. На 2019 год: 0,0 тыс.руб. На 2020 год: 0,0 тыс.руб. На 2021 год: 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 1.2.2 Проведение исследований качества питьевой воды на территории Орехово-Зуевского муниципального района | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 4700 тыс. рублей На 2017год: 700,0 тыс.руб. На 2018 год: 1000,0 тыс.руб. На 2019 год: 1000,0 тыс.руб. На 2020 год: 1000,0 тыс.руб. На 2021 год: 1000,0 тыс.руб. | - |
| Мероприятие 1.2.3 Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района за счет средств остатков субсидии из бюджета Московской области 2016 года | Средства бюджета Московской области | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 14850,0 тыс. рублей На 2017год: 14850,0 тыс.руб. На 2018 год: - На 2019 год: - На 2020 год: - На 2021 год: - |  |
|  | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 62370,0 тыс. рублей На 2017год: 62370,0 тыс.руб. На 2018 год: - На 2019 год: - На 2020 год: - На 2021 год: - |  |
| Мероприятие 1.3.1 Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 7910,68 тыс. рублей На 2017год: 7910,68 тыс.руб. На 2018 год: - На 2019 год: - На 2020 год: - На 2021 год: - |  |
|  | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 3878,96362 тыс. рублей На 2017год: 3878,96362 тыс.руб. На 2018 год: 0,0 тыс.руб. На 2019 год: 0,0 тыс.руб. На 2020 год: 0,0 тыс.руб. На 2021 год: 0,0 тыс.руб. | - |
| Мероприятие 1.3.2 Составление проектно-сметной документации и проведение технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 500 тыс. рублей На 2017год: 100,0 тыс.руб. На 2018 год: 100,0 тыс.руб. На 2019 год: 100,0 тыс.руб. На 2020 год: 100,0 тыс.руб. На 2021 год: 100,0 тыс.руб. | - |
| Мероприятие 1.3.3 Капитальный ремонт канализационного дюкера 2Д=219 через р. Нерская г. Куровское за счет средств остатков субсидии из бюджета Московской области 2016 года | Бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 3344,98032 тыс. рублей На 2017год: 3344,98032 тыс.руб. На 2018 год: - На 2019 год: - На 2020 год: - На 2021 год: - |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

ПОДПРОГРАММА II

«Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района»

# ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II

# «Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района»

# (с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 23.05.2017г. № 1209, от 28.07.2017г. № 1870)

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянов |
| Разработчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| Задача 1 Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области на территории Орехово-Зуевского муниципального района % | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | «Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района» | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района | Всего: в том числе: | 17159,57 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | 91159,57 |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 17159,57 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | 91159,57 |
| Планируемые результаты | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | Ед. | 66 | 63 | 63 | 60 | 60 |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | % | 93,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | 95,0 |

# 2. Характеристика сферы реализации ПОДПРОГРАММЫ II

# «Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района»

# Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.

# В предыдущие периоды хозяйствования работы по эксплуатации и ремонту многоквартирных домов финансировались за счет средств государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик, а затем Российской Федерации, но из-за недостаточного финансирования указанные работы не выполнялись в полном объеме. В связи с невыполненным капитальным ремонтом (далее - недоремонт) значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние.

# В соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (далее - Закон о приватизации) помещения в многоквартирных домах стали предметом собственности физических и юридических лиц. При этом на основании статьи 16 Закона о приватизации бывшие наймодатели должны выполнить свои обязательства по капитальному ремонту перед собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - собственники).

# Фактически в ходе приватизации жилых и нежилых помещений новыми собственниками не фиксировалось состояние общего имущества многоквартирного дома, то есть обязательства бывших наймодателей по капитальному ремонту не определялись.

# На момент реализации Закона о приватизации проблема недоремонта не являлась социально значимой, так как большинство многоквартирных домов все еще находилось в управлении государственных жилищных организаций, несмотря на то, что уже на данном этапе Закон о приватизации устанавливал ответственность собственников за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. Однако указанная норма не выполнялась, так как отсутствовал механизм ее реализации, потому что практически во всех субъектах Российской Федерации собственники оплачивали лишь эксплуатационные расходы, а капитальный ремонт осуществлялся за счет средств бюджетов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также средств бюджетов муниципальных образований.

# Федеральный закон от 15 июня 1996 года N 72-ФЗ "О товариществах собственников жилья" предоставил возможность управления многоквартирными домами помимо уже существующих ЖСК объединениям в форме ТСЖ. Следующее изменение системы управления в жилищной сфере произошло с введением в действие нового Жилищного кодекса Российской Федерации, который допустил управляющие организации различных форм собственности к управлению многоквартирными домами.

# Для того, чтобы повсеместно заработал механизм самоуправления многоквартирными домами, требуется в короткие сроки привести дома, в отношении которых имеются обязательства бывших наймодателей по выполнению капитального ремонта, в надлежащее техническое состояние.

# Существует вероятность того, что собственники не осознают полную ответственность за содержание общего имущества многоквартирного дома и даже при наличии механизма эффективных накоплений на капитальный ремонт не воспользуются указанным механизмом.

# Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации и обеспечения привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на эти цели, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в районе необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках  целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2015-2038 годы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля. Таким образом, Программа является региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с целью привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

# В настоящее время на территории Орехово-Зуевского муниципального района проживает более 118,0 тысяч человек, из них в многоквартирных жилых домах около 100 тысяч человек. Общий жилищный фонд составляет 3211,4 тыс.кв. метров, из них многоквартирных жилых домов 2028,75 тыс. кв. метров, или 959 жилых многоквартирных домов. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов не проводился с момента введения в эксплуатацию. В большинстве случаев, проводился текущий ремонт общего имущества дома.

# 3. Цель и задачи Программы II

# «Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района»

Основной целью Подпрограммы является реализация жилищной реформы, организация ремонта и содержания жилищного фонда на территории Орехово- Зуевского муниципального района

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи по   выполнению планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области на территории Орехово-Зуевского муниципального района

Мероприятия подпрограммы направлены на выполнение ремонтно-восстановительных работ муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда, проведение обследования жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда с целью признания таковых аварийными или ветхими, пригодными или непригодными для проживания.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит создать благоприятные условия для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Орехово-Зуевского муниципального района, будет способствовать реализации жилищной реформы на территории Орехово-Зуевского района.

4.  Перечень мероприятий и задач Программы II

«Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района»

# (с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 28.07.2017г. № 1870)

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в предыдущем году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2017 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области на территории Орехово-Зуевского муниципального района | 2017- 2021 гг. | Итого |  | 91159,5745 | 17159,5745 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее – Управление ЖКХ) |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 91159,5745 | 17159,5745 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. 1. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Орехово-Зуевского муниципального района | 2017-2021 гг. | Итого |  | 91159,5745 | 17159,5745 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 91159,5745 | 17159,5745 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 73659,5745 | 13659,5745 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Управление ЖКХ | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Управление ЖКХ | Выполнение ремонтно-восстановительных работ муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района, с целью признания таковых аварийными или ветхими, пригодными или непригодными для проживания | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление ЖКХ | Проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда фонда с целью признания таковых аварийными или ветхими, пригодными или непригодными для проживания |

5. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий

5.1 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.1 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Орехово-Зуевского муниципального района»

подпрограммы II «Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района»

| № п/п п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Поведение конкурсных процедур на заключение контакта на проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района, с целью признания таковых аварийными или ветхими, пригодными или непригодными для проживания; на ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение | выполнение | выполнение | выполнение | Проведение обследований жилых помещений с целью признания таковых аварийными или ветхими, пригодными или непригодными для проживания; ремонтно-восстановительные работы специализированного жилищного фонда |

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II

«Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района»

(с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 28.07.2017г. № 1870)

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых средств на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества | бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | в соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 73659,5745 тыс. рублей На 2017год: 13659,5745 тыс.руб. На 2018год: 15000,0 тыс.руб. На 2019год: 15000,0 тыс.руб. На 2020год: 15000,0 тыс.руб. На 2021год: 15000,0 тыс.руб. | - |
| Мероприятие 1.1.2 Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда | бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | в соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 15000,0 тыс. рублей На 2017год: 3000,0 тыс.руб. На 2018год: 3000,0 тыс.руб. На 2019год: 3000,0 тыс.руб. На 2020год: 3000,0 тыс.руб. На 2021год: 3000,0 тыс.руб | - |
| Мероприятие 1.1.3 Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района, с целью признания таковых аварийными, пригодными или непригодными для проживания | бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | в соответствии с бюджетным финансированием | Всего: 2500,0 тыс. рублей На 2017год: 500,0 тыс.руб. На 2018год: 500,0 тыс.руб. На 2019год: 500,0 тыс.руб. На 2020год: 500,0 тыс.руб. На 2021год: 500,0 тыс.руб | - |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

ПОДПРОГРАММА III

«Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

# ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III

# «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

(с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 23.05.2017г. № 1209, от 25.07.2017г. № 1830)

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района А.Ю. Буянов |
| Разработчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| Задача 1 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | «Восстановление объектов инженерной инфраструктуры военных городков Орехово-Зуевского муниципального района»» | Администрация Орехово-Зуевского муниципального района | Всего: в том числе: | 55072,16048 | 47000,0 | 47000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 239072,16048 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 32091,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32091,21 |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | 5254,9505 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 9254,95048 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 17726,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 197726,0 |
| Планируемые результаты | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | Ед. | 5 | 2 | - | - | - |
| Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | Ед. | 5 | 2 | - | - | - |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | Ед. | 469 | 454 | 454 | 454 | 454 |

2 Характеристика сферы реализации Подпрограммы III

«Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

На территории 4-х принятых в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муниципального района военных городков есть жилой фонд и объекты коммунальной инфраструктуры: водопроводные и тепловые сети, котельные, артезианские скважины, насосные станции и прочее. Жилой фонд принятых военных городков составляет 27 многоквартирных домов. Анализ коммунальной инфраструктуры показывает, что по всем показателям ее износ на 10–18% превышает средний показатель по Орехово-Зуевскому району. Коммунальное хозяйство военных городков Орехово-Зуевского муниципального района характеризуется значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования.

Обеспечение теплом жилых домов осуществляется от 2-х угольных котельных, введенных в эксплуатацию в 1952 году, которые отработали нормативный эксплуатационный срок службы. Котельные оборудованы устаревшими водогрейными чугунными котлами с КПД 57 процентов, марок ЗИО, Универсал и др., снятыми с производства, не имеют системы химводоподготовки и в результате – сниженные категории по надежности электроснабжения и оснащены не соответствующими современным требованиям системами автоматики безопасности котлов. Износ основных фондов в сфере теплоснабжения составляет 100%.

Система водоснабжения военных городков Орехово-Зуевского муниципального района представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Износ сетей водоснабжения и ВЗУ составляет 96%. Система водоотведения военных городков осуществляется системой канализационных насосных станций. Износ сетей водоотведения и КНС составляет 86%.  Отсутствие станций обезжелезивания и станций водоподготовки влечет за собой неудовлетворительное качество питьевой воды на территории военных городков Орехово-Зуевского муниципального района. Еще одной проблемой является недостаток современных очистных сооружений. В результате изношенного оборудования и сетей увеличивается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

3. Цель и задачи Подпрограммы III

«Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

Цель Подпрограммы – восстановление коммунальной инфраструктуры, комплексное благоустройство территорий военных городков, приведение их в соответствие со   стандартами качества, обеспечивающими комфортную среду обитания и жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: проведение ремонта и замены тепловых сетей, газификация многоквартирных домов, решение проблемы водоснабжения и водоотведения, восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также решение проблем инженерной инфраструктуры, дорожной сети и благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов в военных городках.

4. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы III

«Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

(с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 23.05.2017г. № 1209, от 25.07.2017г. № 1830)

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирова-ния в пред-шеству-ющем году (тыс.руб) | Всего (тыс.руб.) | В том числе по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков | 2017- 2021 гг. | Итого |  | 239072,16048 | 55072,16048 | 47000,0 | 47000,0 | 45000,0 | 45000,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее – Управление ЖКХ) |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 32091,21 | 32091,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 9254,95048 | 5254,9505 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 197726,0 | 17726,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Орехово-Зуевского муниципального района, переданных из федеральной собственности | 2017- 2021 гг. | Итого |  | 25308,16048 | 2527,95048 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 18780,21 | 18780,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 6498,43048 | 2498,43048 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Софинансирование расходов на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области | 2017-2021 гг. | Итого |  | 21798,16048 | 19798,16048 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры военных городков |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 18780,21 | 18780,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 3017,43048 | 1017,95048 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Проектно-изыскательные работы и технический надзор по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры военных городков | 2017- 2021 гг. | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 3510,00 | 1510,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры военных городков, прошедшая экспертизу |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории Московской области | 2017- 2021 гг. | Итого |  | 213764,0 | 33764,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | Управление ЖКХ | Проведение текущего ремонта подъездов жилищного фонда сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 13311,0 | 13311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 2727,0 | 2727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 197726,0 | 17726,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2017- 2021 гг. | Итого |  | 213764,0 | 33764,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | Управление ЖКХ | Проведение текущего ремонта подъездов жилищного фонда сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 13311,0 | 13311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |  | 2727,0 | 2727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 197726,0 | 17726,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |  |  |

5. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий

(с изменениями от 06.04.2017г. № 805)

5.1 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.1 «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Орехово-Зуевского муниципального района, переданных из федеральной собственности»

Подпрограммы III «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

| № п/п п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Проведение конкурсных процедур на составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры военных городков, проведение экспертизы сметной документации | Управление жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры военных городков, прошедшая экспертизу |

5.2 «Дорожная карта»

по выполнению основного мероприятия 1.2 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории Московской области»

Подпрограммы III «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

| № п/п п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год (контрольный срок) | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Составление и согласование Адресного перечня подъездов, включенных в План ремонта на текущий год с МинЖКХ МО, ГЖИ МО и Ассоциацией председателей советов МКД. Проведение общих собраний собственников МКД. Определение (в соответствии с Порядком предоставления целевой субсидии) долей финансирования работ по ремонту подъездов: между УК, жителями, бюджетом М.О. Контроль выполнения работ по ремонту подъездов с ежемесячным представлением отчетов в МинЖКХ МО (по актам выполненных работ), в соответствии с графиком. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района | выполнение | выполнение | выполнение | выполнение | Проведение текущего ремонта подъездов жилищного фонда сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района |

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III

«Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

(с изменениями от 06.04.2017г. № 805, от 23.05.2017г. № 1209, от 25.07.2017г. № 1830)

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых средств на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1 Софинансирование расходов на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | В соответствии с бюджетом финансирования | Всего: 18780,21 тыс. рублей На 2017 год: 18780,21тыс. руб. На 2018 год: 0,0 тыс.руб. На 2019 год: 0,0 тыс. руб. На 2020 год: 0,0 тыс. руб. На 2021 год: 0,0 тыс. руб. | - |
|  | бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетом финансирования | Всего: 3017,95048 тыс. рублей На 2017 год: 1017,95048 тыс. руб. На 2018 год: 1000,0 тыс.руб. На 2019 год: 1000,0 тыс. руб. На 2020 год: 0,0 тыс. руб. На 2021 год: 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 1.1.2 Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры военных городков | бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетом финансирования | Всего: 3510,0 тыс. рублей На 2017 год: 1510,0 тыс. руб. На 2018 год: 1000,0 тыс. руб. На 2019 год: 1000,0 тыс. руб. На 2020 год: 0,0 тыс. руб. На 2021 год: 0,0 тыс. руб. | - |
| Мероприятие 1.2.1 Ремонт подъездов многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | В соответствии с бюджетом финансирования | Всего: 13311,0 тыс. рублей На 2017 год: 13311,0 тыс. руб. На 2018 год: 0,0 тыс.руб. На 2019 год: 0,0 тыс. руб. На 2020 год: 0,0 тыс. руб. На 2021 год: 0,0 тыс. руб. |  |
|  | бюджет Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетом финансирования | Всего: 2727,0 тыс. рублей На 2017год: 2727,0 тыс.руб. На 2018год: 0,0 тыс.руб. На 2019год: 0,0 тыс.руб. На 2020год: 0,0 тыс.руб. На 2021год: 0,0 тыс.руб. |  |
|  | Внебюджетные источники |  | Всего: 197726,0 тыс. рублей На 2017год: 17726,0 тыс.руб. На 2018год: 45000,0 тыс.руб. На 2019год: 45000,0 тыс.руб. На 2020год: 45000,0 тыс.руб. На 2021год: 45000,0 тыс.руб. |  |

7. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной    собственности,

финансирование которых предусмотрено Мероприятием 1.3.1

Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры

Подпрограммы I «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы»

Муниципальный заказчик Администрация Орехово-Зуевского муниципального района

Ответственный за выполнение мероприятия Управление Жилищно-коммунального хозяйства администрации Орехово-Зуевского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Финансирование из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |
| 11 | Капитальный ремонт напорного коллектора г. Дрезна-д. Кабаново | Капитальный ремонт |  | 1 квартал | Бюджет Орехово-Зуевского района | 878, 963 | 878, 963 | - | - |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  | 878, 963 | 878, 963 | - | - |
| II | Финансирование из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района |
| 12 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора КНС д. Давыдово ОАО «Куровские очистные сооружения» г. Куровское Орехово-Зуевского муниципального района | Капитальный ремонт |  | 3 квартал | Бюджет Орехово-Зуевского района | 3000 | 3000 | - | - |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  |  | 3000 | 3000 | - | - |
| IIII | Финансирование с привлечением субсидий из федерального бюджета, бюджета Московской области |
|  | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора КНС д. Давыдово ОАО «Куровские очистные сооружения» г. Куровское Орехово-Зуевского муниципального района | Капитальный ремонт |  | 3 квартал | Итого: | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно