**Г Л А В А**

**ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 17.08.2017 № 2062**

**г. Орехово-Зуево**

**О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2017 № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017- 2021 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Орехово-Зуевского муниципального района, постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 16.12.2016 № 3420 «Об утверждении в новой редакции Порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского муниципального района» и в целях обеспечения программно-целевого планирования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017- 2021 годы» к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2017г. №440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017- 2021 годы» следующие изменения:
   1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы Орехово-Зуевского муниципального района «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017- 2021 годы» подраздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению;
   2. Раздел 7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования Московской области «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017- 2021 годы читать в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению;
   3. В разделе 11. Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе»:

* подраздел 11.1. Паспорт подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе» читать в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему постановлению;
* подраздел 11.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 читать в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему постановлению;
* подраздел 11.6. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий читать в новой редакции в соответствии с приложением №5 к настоящему постановлению.
* подраздел 11.7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1 читать в новой редакции в соответствии с приложением №6 к настоящему постановлению.

1. В Постановлении Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 05.05.2017г. №1054 «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2017 №440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-2021 годы»

* абзац 3 подпункта 1.2. пункта 1. считать утратившим силу.

1. В Постановлении Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 08.06.2017г. №1359 «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2017 №440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-2021 годы»

* подпункт 1.3. пункта 1. считать утратившим силу.

1. В Постановлении Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 24.07.2017г. №1826 «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2017 №440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-2021 годы»

* подпункт 1.1. пункта 1. считать утратившим силу;
* подпункт 1.2. пункта 1. считать утратившим силу

1. Начальнику учреждения «Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района» Карповой С.П. внести соответствующие изменения в бюджет Орехово-Зуевского муниципального района на 2017 год.
2. Отделу организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района Сорокина В.Н.

**И.о. Главы администрации**

**Орехово-Зуевского муниципального района В.Н. Сорокин**

Отп. 11 экз.: дело, прокуратура, Сорокину В.Н., Рябову А.А.,

КпоЭ, УКСиМ, УО, УФ, УФК, бух р-на, орг. отдел. (Л)

Приложение №1

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от 17.08.2017 № 2062

**1. Паспорт муниципальной программы Орехово-Зуевского муниципального района**

**«Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017‑2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:** | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **Всего** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | **263318,0** | 69308,4 | 46514,9 | 46564,9 | 49964,9 | 50964,9 |
| Средства бюджета Московской области | **30607,42** | 30607,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **293925,42** | **99915,82** | **46514,9** | **46564,9** | **49964,9** | **50964,9** |

Приложение №2

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от 17.08.2017 № 2062

**7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования Московской области «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных**

**и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей) | | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет муниципального образования Московской области | Другие источники | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой** | | | | **процент** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  |  | **12000,0** | **-** | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | **Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой** | | | | **процент** | **95** | **96** | **97** | **98** | **99** | **100** |
|  |  | **3600,0** | **-** | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| **3.** | **Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации** | | | | **процент** | **75** | **80** | **85** | **90** | **95** | **100** |
|  |  | **2400,0** | **-** | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.** | **Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем** | | | | **процент** | **69** | **80** | **86** | **91** | **94** | **96** |
|  |  | **10500,0** | **-** | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | процент | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **5.** | **Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области** | | | | **процент** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  |  | **16182,08** | **30607,42**  (Средства бюджета Московской области) | Доля муниципальных учреждений общегообразования, обеспеченных доступом винформационно-телекоммуникационнуюсеть Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | единица | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
| **6.** | **Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области** | | | | **процент** | **75** | **80** | **85** | **90** | **90** | **90** |
|  |  | - | - | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | единица | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,1 |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | единица | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| **7.** | **Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области** | | | | **процент** | **70** | **75** | **80** | **85** | **90** | **90** |
|  |  | - | - | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| **8.** | **Задача. 8 Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг** | | | | **процент** | **65** | **75** | **90** | **90** | **90** | **90** |
|  |  | **218235,91818** | - | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 91 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единица | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг | минута | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | минута | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 |
| Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | единица | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг | процент | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение №3

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от 17.08.2017 № 2062

**11. Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе»**

**11.1 Паспорт подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий**

**для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **Итого** |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской области | Всего по всем ГРБС подпрограммы | Всего, в том числе: | **42601,9** | **6284,4** | **6334,4** | **9734,4** | **10734,4** | **75689,5** |
| средства бюджета Московской области | 30607,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **30607,42** |
| средства бюджета муниципального образования Московской области | 11994,48 | 6284,4 | 6334,4 | 9734,4 | 10734,4 | **45082,08** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Муниципальное образование Московской области | Всего, в том числе: | **11994,48** | **6284,4** | **6334,4** | **9734,4** | **10734,4** | **45082,08** |
| средства бюджета муниципального образования Московской области | 11994,48 | 6284,4 | 6334,4 | 9734,4 | 10734,4 | **45082,08** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Московская область | Всего, в том числе: | **30607,42** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30607,42** |
| средства бюджета Московской области | 30607,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30607,42 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

Приложение №4

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от 17.08.2017 № 2062

**11. Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе»**

**11.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1**.  Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 12000,0 | 2330,0 | 2530,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | Отдел информационных технологий Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопасности (далее-Отдел информационных технологий) |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 12000,0 | 2330,0 | 2530,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 12000,0 | 2330,0 | 2530,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 12000,0 | 2330,0 | 2530,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 |
| 1.1.1 | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 5900,0 | 1130,0 | 1230,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 5900,0 | 1130,0 | 1230,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 |
| 1.1.3 | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 5700,0 | 800,0 | 1300,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 5700,0 | 800,0 | 1300,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 2. | **Задача 2**.  Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 3600,0 | 0,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 3600,0 | 0,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2**  Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 3600,0 | 0,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 3600,0 | 0,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 1700,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 700,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 1700,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 700,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 1150,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 1150,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.1.3 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 750,0 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 750,0 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | **Задача 3**.  Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.1.1 | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. | **Задача 4.**  Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 10500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | 4000,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 10500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | 4000,0 |
| 4.1. | **Основное мероприятие 4**  Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 10500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | 4000,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 10500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | 4000,0 |
| 4.1.1 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 4.1.2 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4.1.3 | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 6000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 6000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 5. | **Задача 5**.  Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 46789,5 | 38471,9 | 1654,4 | 1654,4 | 2354,4 | 2654,4 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 16182,08 | 7864,48 | 1654,4 | 1654,4 | 2354,4 | 2654,4 |
| Средства бюджета Московской области |  | 30607,42 | 30607,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | **Основное мероприятие 5.1**  Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 46388,0 | 38070,4 | 1654,4 | 1654,4 | 2354,4 | 2654,4 | Управление образования |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 16162,0 | 7844,4 | 1654,4 | 1654,4 | 2354,4 | 2654,4 |
| Средства бюджета Московской области |  | 30226,0 | 30226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1 | Софинансирование расходов на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 8272,0 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | Управление образования |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 8272,0 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2 | Софинансирование расходов на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 38116,0 | 36416,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 1000,0 | Управление образования |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 7890,0 | 6190,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 1000,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 30226,0 | 30226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | **Основное мероприятие 5.2**  Обеспечение на основе использования информационных технологий доступности для населения информации об объектах культурного наследия регионального и муниципального значения Московской области, формирование электронных коллекций по уникальным музейным предметам и изданиям библиотечных фондов |  | Итого, в том числе: |  | 401,5 | 401,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управления культуры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее - УКСиМ) |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 20,08 | 20,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 381,42 | 381,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2.1 | Софинансирование расходов на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных |  | Итого, в том числе: |  | 401,5 | 401,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКСиМ |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 20,08 | 20,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 381,42 | 381,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | **Задача 6.**  Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | **Основное мероприятие 6**  Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | **Задача 7.**  Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | **Основное мероприятие 7**  Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1 | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2 | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3 | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Московской области | Источник финансирования | **Итого** | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе | **75689,5** | 42601,9 | 6284,4 | 6334,4 | 9734,4 | 10734,4 |
| Средства бюджета муниципального образований Московской области | **45082,08** | 11994,48 | 6284,4 | 6334,4 | 9734,4 | 10734,4 |
| Средства бюджета Московской области | **30607,42** | 30607,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от 17.08.2017 № 2062

**11. Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе»**

**11.6. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий**

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 1**

**«Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Закупка аппаратных средств для сетевой инфраструктуры администрации. |
| 2 | Приобретение прав использования на рабочих местах работников администрации Орехово-Зуевского муниципального района прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  | выполнение | Продление лицензии на программные продукты используемые в деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| 3 | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Обновление компьютерного оборудования в администрации Орехово-Зуевского муниципального района |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 2**

**«Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация работ по подключение администрации Орехово-Зуевского муниципального района к единой интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд администрации Орехово-Зуевского муниципального района и обеспечения совместной работы в ней | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Подключение администрации Орехово-Зуевского муниципального района к единой интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети Правительства |
| 2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения |
| 3 | Организация работ по обеспечению администрации Орехово-Зуевского муниципального района телефонной связью | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Обеспечение администрации Орехово-Зуевского муниципального района телефонной связью |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 3**

**«Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС администрации Орехово-Зуевского муниципального района | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Продление лицензии антивирусного ПО, электронно-цифровых подписей. |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 4**

**«Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация работ по внедрению и сопровождению информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| 2 | Организация работ по внедрению и сопровождению информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в администрации Орехово-Зуевского муниципального района | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| 3 | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Заключение договоров на техническое обслуживание информационных систем, используемых в деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 5.1**

**«Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация работ по обеспечению муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области |
| 2 | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в Орехово-Зуевском районе, с учетом субсидии из бюджета Московской области |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 5.2**

**«Обеспечение на основе использования информационных технологий доступности для населения информации об объектах культурного наследия регионального и муниципального значения Московской области, формирование электронных коллекций по уникальным музейным предметам и изданиям библиотечных фондов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель  (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Проведение конкурсных процедур на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID – чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральный | Учреждение «Управление культуры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского муниципального района» |  |  | выполнение |  | Автоматизация процесса работы с читателями (регистрация читателей, выдача книг, продление срока пользования книгой) и автоматизация проверки книжного фонда |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 6**

**«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах Орехово-Зуевского района |
| 2 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах Орехово-Зуевского района |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 7**

**«Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель  (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учёт | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Проведение инвентаризации кабельной канализации на территории Орехово-Зуевского района и постановка кабельной канализации на балансовый учет |
| 2 | Организация работ по созданию условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения |
| 3 | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области |

Приложение №6

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от 17.08.2017 № 2062

**11. Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе»**

**11.7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых средств на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятия |
| Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 400,0**  2017г. - 400,0  2018г. - 0,0  2019г. - 0,0  2020г. - 0,0  2021г. - 0,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 5900,0**  2017г. - 1130,0  2018г. - 1230,0  2019г. - 1180,0  2020г. - 1180,0  2021г. - 1180,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 5700,0**  2017г. - 800,0  2018г. - 1300,0  2019г. - 1200,0  2020г. - 1200,0  2021г. - 1200,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: -1700,0**  2017г. - 0,0  2018г. - 200,0  2019г. - 300,0  2020г. - 500,0  2021г. - 700,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 1150,0**  2017г. - 0,0  2018г. - 200,0  2019г. - 350,0  2020г. - 300,0  2021г. - 300,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 750,0**  2017г. - 0,0  2018г. - 200,0  2019г. - 150,0  2020г. - 200,0  2021г. - 200,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 2800,0**  2017г. - 800,0  2018г. - 500,0  2019г. - 500,0  2020г. - 500,0  2021г. - 500,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 2500,0**  2017г. - 0,0  2018г. - 0,0  2019г. - 0,0  2020г. - 1000,0  2021г. - 1500,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 2000,0**  2017г. - 0,0  2018г. - 0,0  2019г. - 0,0  2020г. - 1000,0  2021г. - 1000,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 6000,0**  2017г. - 1000,0  2018г. - 1000,0  2019г. - 1000,0  2020г. - 1500,0  2021г. - 1500,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Софинансирование расходов на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 8272,0**  2017г. - 1654,4  2018г. - 1654,4  2019г. - 1654,4  2020г. - 1654,4  2021г. - 1654,4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Софинансирование расходов на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 7890,0**  2017г. - 6190,0  2018г. - 0,0  2019г. - 0,0  2020г. - 700,0  2021г. - 1000,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Средства бюджета Московской области | **Всего: - 30226,0**  2017г. - 30226,0  2018г. - 0,0  2019г. - 0,0  2020г. - 0,0  2021г. - 0,0 |
| Софинансирование расходов на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | **Всего: - 20,08**  2017г. - 20,08  2018г. - 0,0  2019г. - 0,0  2020г. - 0,0  2021г. - 0,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Средства бюджета Московской области | **Всего: - 381,42**  2017г. - 381,42  2018г. - 0,0  2019г. - 0,0  2020г. - 0,0  2021г. - 0,0 |