**Г Л А В А**

**ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 05.05.2017г. № 1054**

**г. Орехово-Зуево**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2017 № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017- 2021 годы»** |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Орехово-Зуевского муниципального района, постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 16.12.2016 № 3420 «Об утверждении в новой редакции Порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского муниципального района» и в целях обеспечения программно-целевого планирования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017- 2021 годы» к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2017г. №440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017- 2021 годы» следующие изменения:
   1. Раздел 7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования Московской области «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017- 2021 годы читать в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению;
   2. В разделе 11. Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе»:

* подраздел 11.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 читать в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению;
* подраздел 11.6. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий читать в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему постановлению;
* подраздел 10.7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1 считать подразделом 11.7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1 и читать в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему постановлению.

2. В Постановлении Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 05.04.2017г. № 799 «О внесении изменений в приложение к постановлению Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 22.02.2017 № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-2021 годы»:

- подпункт 1.2. пункта 1 считать утратившим силу.

3. Начальнику учреждения «Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района» Карповой С.П. внести соответствующие изменения в бюджет Орехово-Зуевского муниципального района на 2017 год.

4. Отделу организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной работы разместить настоящее постановление на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района Волкович И.С.

**Глава Орехово-Зуевского**

**муниципального района Б.В. Егоров**

Приложение №1

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от 05.05.2017г. №1054

**7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования Московской области «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей) | | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет муниципального образования Московской области | Другие источники | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой** | | | | **процент** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  |  | **11650,0** | **-** | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | **Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой** | | | | **процент** | **95** | **96** | **97** | **98** | **99** | **100** |
|  |  | **3600,0** | **-** | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| **3.** | **Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации** | | | | **процент** | **75** | **80** | **85** | **90** | **95** | **100** |
|  |  | **2800,0** | **-** | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.** | **Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем** | | | | **процент** | **69** | **80** | **86** | **91** | **94** | **96** |
|  |  | **10500,0** | **-** | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | процент | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **5.** | **Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области** | | | | **процент** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|  |  | **9972,0** | - | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | единица | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
| **6.** | **Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области** | | | | **процент** | **75** | **80** | **85** | **90** | **90** | **90** |
|  |  | - | - | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | единица | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,1 |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | единица | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| **7.** | **Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области** | | | | **процент** | **70** | **75** | **80** | **85** | **90** | **90** |
|  |  | - | - | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| **8.** | **Задача. 8 Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг** | | | | **процент** | **65** | **75** | **90** | **90** | **90** | **90** |
|  |  | **205167,5** | - | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 91 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единица | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг | минута | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | минута | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 |
| Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | единица | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг | процент | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение №2

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от 05.05.2017г. № 1054

**11.5. Перечень мероприятий подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1**.Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 11650,0 | 1980,0 | 2530,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | Отдел информационных технологий Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопасности (далее-Отдел информационных технологий) |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 11650,0 | 1980,0 | 2530,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 11650,0 | 1980,0 | 2530,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 11650,0 | 1980,0 | 2530,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 |
| 1.1.1 | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 5550,0 | 780,0 | 1230,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 5550,0 | 780,0 | 1230,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 |
| 1.1.3 | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 6100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 6100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 2. | **Задача 2**. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 3600,0 | 0,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 3600,0 | 0,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2**  Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 3600,0 | 0,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 3600,0 | 0,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 1700,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 700,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 1700,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 700,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 1150,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 1150,0 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.1.3 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 750,0 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 750,0 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | **Задача 3**. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.1.1 | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. | **Задача 4.** Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 10500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | 4000,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 10500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | 4000,0 |
| 4.1. | **Основное мероприятие 4**  Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 10500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | 4000,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 10500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | 4000,0 |
| 4.1.1 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 4.1.2 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 2000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 2000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4.1.3 | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 6000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | Отдел информационных технологий |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 6000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 5. | **Задача 5**. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 9972,0 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 2354,4 | 2654,4 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 9972,0 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 2354,4 | 2654,4 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | **Основное мероприятие 5**  Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 9972,0 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 2354,4 | 2654,4 | Управление образования |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 9972,0 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 2354,4 | 2654,4 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1 | Со финансирование расходов на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 8272,0 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | Управление образования |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 8272,0 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 | 1654,4 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2 | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 1000,0 | Управление образования |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 1000,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | **Задача 6.** Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | **Основное мероприятие 6**  Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | **Задача 7.** Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | **Основное мероприятие 7**  Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1 | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2 | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3 | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Московской области | Источник финансирования | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе | 38522,0 | 5434,4 | 6284,4 | 6334,4 | 9734,4 | 10734,4 |
| Средства бюджета муниципального образований Московской области | 38522,0 | 5434,4 | 6284,4 | 6334,4 | 9734,4 | 10734,4 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от05.05.2017г. № 1054

**11.6. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий**

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 1**

**«Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Закупка аппаратных средств для сетевой инфраструктуры администрации. |
| 2 | Приобретение прав использования на рабочих местах работников администрации Орехово-Зуевского муниципального района прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  | выполнение | Продление лицензии на программные продукты используемые в деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| 3 | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Обновление компьютерного оборудования в администрации Орехово-Зуевского муниципального района |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 2.**

**«Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация работ по подключение администрации Орехово-Зуевского муниципального района к единой интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд администрации Орехово-Зуевского муниципального района и обеспечения совместной работы в ней | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Подключение администрации Орехово-Зуевского муниципального района к единой интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети Правительства |
| 2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения |
| 3 | Организация работ по обеспечению администрации Орехово-Зуевского муниципального района телефонной связью | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Обеспечение администрации Орехово-Зуевского муниципального района телефонной связью |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 3**

**«Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС администрации Орехово-Зуевского муниципального района | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  |  | Продление лицензии антивирусного ПО, электронно-цифровых подписей. |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 4**

**«Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | Организация работ по внедрению и сопровождению информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  | |  | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| 2 | Организация работ по внедрению и сопровождению информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в администрации Орехово-Зуевского муниципального района | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  | выполнение |  | |  | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в администрации Орехово-Зуевского муниципального района |
| 3 | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | | выполнение | Заключение договоров на техническое обслуживание информационных систем используемых в деятельности администрации Орехово-Зуевского муниципального района |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 5**

**«Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация работ по обеспечению муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области |
| 2 | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  |  | выполнение | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в Орехово-Зуевском районе, с учетом субсидии из бюджета Московской области |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 6**

**«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах Орехово-Зуевского района |
| 2 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах Орехово-Зуевского района |

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 7**

**«Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель  (с указанием должности, Ф.И.О.) | 2017 год(контрольный срок) | | | | Результат выполнения |
| 1 квартал | 2квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учёт | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Проведение инвентаризации кабельной канализации на территории Орехово-Зуевского района и постановка кабельной канализации на балансовый учет |
| 2 | Организация работ по созданию условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения |
| 3 | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | Начальник отдела информационных технологий администрации Орехово-Зуевского муниципального района |  |  | выполнение |  | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области |

Приложение №4

к постановлению Главы

Орехово-Зуевского муниципального района

от 05.05.2017г. №1054

**11.7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых средств на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятия |
| Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -5550,0  2017г.-780,0  2018г.-1230,0  2019г.-1180,0  2020г.-1180,0  2021г.-1180,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -6100,0  2017г.-1200,0  2018г.-1300,0  2019г.-1200,0  2020г.-1200,0  2021г.-1200,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -1700,0  2017г.-0,0  2018г- 200,0  2019г.-300,0  2020г.-500,0  2021г.-700,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -1150,0  2017г.-0,0  2018г- 200,0  2019г.-350,0  2020г.-300,0  2021г.-300,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -750,0  2017г.-0,0  2018г- 200,0  2019г.-150,0  2020г.-200,0  2021г.-200,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -2800,0  2017г.-800,0  2018г- 500,0  2019г.-500,0  2020г.-500,0  2021г.-500,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -2500,0  2017г.-0,0  2018г- 0,0  2019г.-0,0  2020г.-1000,0  2021г.-1500,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -2000,0  2017г.-0,0  2018г- 0,0  2019г.-0,0  2020г.-1000,0  2021г.-1000,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -6000,0  2017г.-1000,0  2018г- 1000,0  2019г.-1000,0  2020г.-1500,0  2021г.-1500,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Софинансирование расходов на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -8272,0  2017г.-1654,4  2018г- 1654,4  2019г.- 1654,4  2020г.- 1654,4  2021г.- 1654,4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | Средства  бюджета Орехово-Зуевского муниципального района | В соответствии с бюджетным финансированием | Всего: -1700,0  2017г.-0,0  2018г- 0,0  2019г.- 0,0  2020г.-700,0  2021г.-1000,0 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |